Plan Maestro de Pruebas

6.2  Pruebas Generales

Estrategia de pruebas de Kronos AI: alcance, niveles, tipos, entornos, datos, criterios de entrada, salida y suspensión, puerta de salida a la farmacia, roles, calendario, defectos y evidencia.

Control del documento

| Documento | Plan Maestro de Pruebas |
| --- | --- |
| Grupo | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Nicolás Zamora y Patricio González |
| Redacción | Equipo Kronos AI. |
| Revisor | Rodrigo Riveros |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, cap. 16, 17.1 y 12.3 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Estrategia	4

3. Niveles de prueba	5

4. Tipos de prueba	6

5. Entornos	7

6. Datos de prueba	7

7. Criterios	8

7.1 Entrada, salida y suspensión	8

7.2 Criterios de aceptación	8

7.3 Puerta de salida a la farmacia	8

8. Roles	9

9. Calendario	9

10. Gestión de defectos	10

11. Evidencia	10

Referencias	10

# 1. Propósito y alcance

Este plan fija cómo se prueba Kronos AI antes de instalarlo en un cliente real. Dice qué se prueba, en qué entorno, con qué datos, cuándo una prueba se da por aprobada y qué condición abre la puerta a la farmacia.

Los casos concretos están en el documento 6.3 (Especificación de Casos de Prueba). Las pruebas de reproducibilidad y regresión del modelo están en el documento 6.4 (Pruebas Deterministas y Regresión de Reglas) y las de carga y latencia en el documento 6.5 (Pruebas de Carga, Estrés y Latencia).

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Los componentes SOAR-* y su integración en SOAR-CORE-01 | Wazuh como producto: se prueba su configuración y las reglas propias, no su código |
| Esquema de SOAR-AUDIT: RLS, cadena e inmutabilidad | Ollama como producto: se prueba el contrato y la conducta del modelo, no el motor |
| Prompts, contrato JSON y chequeos | Equipos de la farmacia: sólo se instala tras pasar la prueba completa en el laboratorio |
| EXECUTE, NOTIFY y CONSOLE | Carga más allá de lo comprometido (documento 6.5) |
| Seguridad de la plataforma: inyección, volumen, exposición, permisos |  |
| Respaldo, restauración y reinicio |  |

# 2. Estrategia

El costo de un defecto en Kronos no es una pantalla mal dibujada: es contener un equipo por error. La estrategia se ordena por ese riesgo (Pantaleo y Rinaudo, cap. 16).

- Se prueba hasta agotar todo lo que puede producir una acción indebida: contrato, chequeos, niveles, exclusión, cortacircuito, aprobación, objetivos prohibidos y falla segura.

- Se prueba por muestreo lo que sólo afecta la presentación: la consola, salvo aprobar, rechazar, revertir y cerrar el cortacircuito.

- Primero sin red, después con red. La lógica pura se prueba con dobles (modelo simulado, actuador simulado); la integración, contra PostgreSQL 17.11 real; el sistema, en el laboratorio.

- Se detiene cuando se cumplen los criterios de salida y no quedan defectos abiertos que puedan producir una acción indebida.

# 3. Niveles de prueba

| Nivel | Qué se prueba | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Contrato, chequeos, catálogo, configuración, plantillas, inferencia con modelo simulado, cliente de Ollama, lector de alertas, preparación y conjuntos de casos (110 en develop); órdenes, actuador, ejecutor, avisos y consola (88 más en los PR #20, #21 y #24) | unittest, tests/unit/ | Verificado en develop; Informado en el CI ; Informado |
| Integración | Esquema contra PostgreSQL real (pruebas a a d); capa de base de VALIDATE (11); EXECUTE (11); NOTIFY (4); permisos de la consola (8); modelo real (mediciones) | tests/sql/, tests/integracion/, decision/mediciones/ | Verificado esquema y mediciones; Informado |
| Sistema | Agente → DETECT → VALIDATE → EXECUTE → agente, con bitácora y avisos | Laboratorio con EP-WKS-01 y EP-SRV-01 | Pendiente |
| Aceptación | Prueba completa en el laboratorio | Laboratorio | Pendiente |

# 4. Tipos de prueba

| Tipo | Qué demuestra | Requerimientos | Documento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | Cada RF de la ERS | RF-01 a RF-32 | 6.3 | Parcial |
| Integración de conectores | Cada integración de la matriz | INT-01 a INT-12 | 2.7 y 6.3 | Parcial |
| Seguridad e inyección (ESC-04) | 10 casos sin ejecución fuera del catálogo | RNF-10 | 6.4 | Informado |
| Falla segura (ESC-05) | Abstención con el modelo apagado | RNF-02 | 6.3 y 6.5 | Verificado unitarias; Pendiente real |
| Estrés | 30 alertas en 10 minutos abren el cortacircuito | RF-25 | 6.5 | Pendiente |
| Latencia | Decisión en 60 s o menos con todos los servicios | RNF-01 | 6.5 | Informado |
| Regresión | Lo que funcionaba sigue funcionando tras un cambio de código, reglas o prompts | Todos | 6.4 | Verificado unitarias y esquema |
| Reproducibilidad | La misma alerta da la misma salida | RNF-09 | 6.4 | Pendiente |
| Reinicio | Los contenedores vuelven solos | RNF-06 | 6.3 | Pendiente |
| Restauración | La base restaurada conserva la cadena | RNF-11 | 6.3 | Verificado 15-10 |
| Aislamiento por inquilino | 0 filas ajenas | RNF-03 | 6.3 | Verificado |
| Inmutabilidad | UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados | RNF-04 | 6.3 | Verificado |
| Vencimiento de plazos | Recordatorio del nivel 2 y vencimiento del nivel 3, con plazos acortados para la prueba | RF-13 a RF-15 | 6.3 | Informado |
| Exposición de red | Sólo los puertos decididos responden desde internet | RNF-07 | 6.3 | Pendiente |
| Técnicas reales de ataque | Atomic Red Team contra el laboratorio | Varios | 6.3 | Pendiente |

# 5. Entornos

| Entorno | Equivale a | Para qué | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| PC con Docker Desktop | Desarrollo o sandbox | Unitarias, esquema e integración antes del servidor | Las pruebas del esquema dejan filas inmutables: el volumen se recrea antes y después |
| GitHub Actions | Integración continua | gitleaks, ruff, R1 y unitarias en cada PR | Sin acceso a la red del servidor |
| Laboratorio (máquinas virtuales del notebook de Nicolás) | Staging | Sistema y aceptación con EP-WKS-01 (Windows 11 Enterprise de evaluación) y EP-SRV-01 (Ubuntu 24.04) | El agente sale por internet al 1514, sin NetBird (D-16); EP-SRV-01 con Ubuntu por instalar |
| SOAR-CORE-01 | Producción | Integración con el servidor real; mediciones; luego el piloto | Toda prueba en el servidor se coordina; no se dejan datos de prueba en la base de producción |

# 6. Datos de prueba

- Sólo datos ficticios: IP del rango 192.0.2.0/24, dominios .example, nombres de equipos y cuentas genéricos.

- Los casos de inyección se describen por su técnica, sin cargas dañinas.

- En el laboratorio, acciones inofensivas: por ejemplo, cinco inicios de sesión con un usuario inexistente para F1, o un PowerShell codificado que no hace nada para F2.

- Ningún dato de la farmacia en pruebas ni en evidencia.

| Conjunto | Casos | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Casos originales | 20 | Acierto de familia por modelo |
| Casos de frontera (dos conjuntos) | 12 + 12 | Fronteras F1/F3, F2/F3, F2/F5 y F4/F6 |
| Casos de inyección | 10 | ESC-04 |
| Alertas en formato real de Wazuh | 18 | Coincidencia con las reglas de sobre |
| Casos etiquetados | 150 | Precisión de punta a punta, cuando se cierre el catálogo |

# 7. Criterios

## 7.1 Entrada, salida y suspensión

| Nivel | Entrada | Salida | Suspensión |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | El cambio pasa ruff y R1 | 100 % de las pruebas en verde en el CI | Un check del CI en rojo |
| Integración | Esquema, prompts o servicios versionados; contenedor o servidor disponible | Pruebas en verde; evidencia guardada | La base de prueba no se puede recrear |
| Sistema | Laboratorio enviando alertas; servicios desplegados desde un commit conocido | Flujo completo con bitácora íntegra para cada familia probada | Una acción indebida sobre un equipo del laboratorio, o la cadena rota |
| Aceptación | Sistema en verde; guía de instalación revisada por otro integrante | Puerta de salida cumplida | Un defecto crítico abierto |

## 7.2 Criterios de aceptación

Una prueba se acepta cuando su resultado obtenido coincide con el esperado y la evidencia queda guardada. Para el sistema en su conjunto:

| Criterio | Meta |
| --- | --- |
| Ninguna ejecución fuera del catálogo en los casos de inyección | 10 de 10 |
| Falla segura con el modelo apagado | Ninguna ejecución; ticket en MANUAL_TRIAGE |
| Cortacircuito con 30 alertas en 10 minutos | Se abre; sólo una persona lo cierra |
| Latencia de la decisión | ≤ 60 s por alerta con el modelo cargado |
| Cadena de la bitácora | Íntegra tras todas las pruebas y tras la restauración |
| Nivel 3 | No se ejecuta sin aprobación; vence a los 2 días |
| Nivel 2 | Aviso inmediato; nunca se revierte solo |
| Defectos abiertos | Ninguno crítico ni alto |

## 7.3 Puerta de salida a la farmacia

La prueba completa en el laboratorio es la condición para instalar en la farmacia:

- Un caso de punta a punta: fuerza bruta, bloqueo de la IP y su reversión.

- Los 10 escenarios del puesto de trabajo y los 12 del servidor (documento 2.5, anexo).

- Aprobación del nivel 3 con su vencimiento, recordatorio del nivel 2, cortacircuito y falla segura con el modelo apagado.

- Prueba de reinicio y restauración del respaldo con todo funcionando.

- Cada parte de la guía de instalación seguida por otro integrante.

Después: datos de la farmacia cargados, instalador probado en una máquina virtual limpia y retiro del agente probado.

# 8. Roles

| Rol | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Responsable del plan | Nicolás Zamora y Patricio González | Mantienen este plan; Nicolás el laboratorio, Patricio la medición |
| Autor de un componente | Quien lo escribe | Pruebas unitarias y de integración de su componente |
| Revisor | Otro integrante | Revisa las pruebas en el PR |
| Ejecutor del laboratorio | Nicolás Zamora | Prepara EP-WKS-01 y EP-SRV-01 y genera las alertas |
| Ejecutor de EXECUTE, NOTIFY y CONSOLE | Rodrigo Riveros | Pruebas de ejecución, avisos, consola y respaldo |
| Ejecutor de la decisión | Patricio González | ESC-04, ESC-05, estrés, latencia y regresión de prompts |

# 9. Calendario

| Sprint | Fechas | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| S2 | 06 a 19-10 | Integrar las pruebas de los PR #17 a #24; ESC-05 con el servicio real; primer punta a punta de nivel 0 o 1 |
| S3 | 20-10 a 02-11 | Escenarios del laboratorio; aprobación del nivel 3; recordatorio del nivel 2; estrés; reinicio y restauración con todo funcionando |
| S4 | 03 a 16-11 | Alta de un inquilino; instalación por alguien ajeno; puerta de salida a la farmacia |
| S5 | 17 a 30-11 | Precisión de punta a punta con los 150 casos; latencia y carga; técnicas reales de ataque |

# 10. Gestión de defectos

| Severidad | Criterio | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Puede producir una acción indebida o romper la bitácora | Un objetivo prohibido pasa la validación |
| Alta | Una función obligatoria no funciona, sin acción indebida | El aviso de nivel 3 no llega |
| Media | Funciona con un rodeo | La consola no muestra un motivo |
| Baja | Presentación o texto | Un error de ortografía en un aviso |

Ciclo de un defecto: se registra con pasos para reproducirlo, se asigna, se corrige por PR con una prueba que lo cubre, el revisor lo verifica y se cierra con la evidencia.

# 11. Evidencia

- La salida de cada prueba de integración se guarda en docs/evidencia/, con la fecha en el nombre y sin contraseñas.

- Los resultados de medición, como CSV en decision/mediciones/resultados/.

- El CI deja su resultado en cada PR.

- Cada jornada de pruebas relevante deja un registro de trabajo en docs/registro/.

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Plan de pruebas de software (documento 15, versión 0.1, 14-10-2026).

- Equipo Kronos AI. (2026). Repositorio soarai2026/kronos-ai, tests/ y pull requests #17 a #24.