KRONOS AI

SOAR con clasificación de incidentes asistida por IA bajo control determinista

Documento 00

Índice documental y matriz de trazabilidad

Lista de documentos del proyecto con su ubicación y estado, documentos pendientes, relación con la bibliografía, trazabilidad desde los objetivos hasta la evidencia y diferencias entre fuentes.

Versión 0.1 (borrador) · 14-10-2026

Integrantes: Nicolás Zamora · Rodrigo Riveros · Patricio González

Profesor guía: Ceferino Aníbal Sotelo Becerra

Asignatura: Capstone — Portafolio de Título

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | 00 · Índice documental y matriz de trazabilidad |
| Proyecto | Kronos AI — SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 0.1 (borrador) |
| Fecha | 2026-10-14 |
| Autor | Equipo Kronos AI (redacción asistida por IA) |
| Revisor | Por asignar en la revisión del PR (otro integrante, distinto del autor) |
| Estado | Borrador |
| Base bibliográfica | Referencias cruzadas a los capítulos que cita cada documento |
| Archivo | docs/entregables/00_indice.docx |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Cómo leer este documento

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| ✅ Verificado | Hay evidencia en el repositorio, en la salida de una terminal o en un documento del equipo. |
| 🟡 Informado | Lo dice un documento o una herramienta, pero no se ha comprobado o la fuente es antigua. |
| ⏳ Pendiente | Está decidido hacerlo, pero no se ha hecho. |
| ❓ Por confirmar | Falta el dato. No se inventa: se marca [POR CONFIRMAR: …] y se agrega a docs/00-indice/preguntas-abiertas.md. |
| [PENDIENTE: …] | Depende de la instalación en la farmacia (D-28); se lista en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md. |
| «Propuesta» | Lo propone la redacción y el equipo aún no lo decide. |

Los documentos se identifican por su número y su nombre. Las remisiones a otro documento se escriben «documento NN (Nombre)». Este documento no contiene secretos, contraseñas, llaves, tokens, direcciones IP reales ni datos que identifiquen a la farmacia o a su personal.

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Documentos de esta entrega	4

3. Documentos pendientes	5

4. Documentos existentes que no se redactan de nuevo	5

5. Relación con la bibliografía	6

6. Matriz de trazabilidad	7

7. Diferencias entre las fuentes	7

8. Referencias	9

Índice de tablas

Tabla 1. Documentos de la entrega del 16-10-2026	4

Tabla 2. Documentos pendientes y lo que les falta	5

Tabla 3. Documentos existentes	5

Tabla 4. Documento y capítulos de Pantaleo y Rinaudo	6

Tabla 5. Trazabilidad desde los objetivos específicos hasta la evidencia	7

Tabla 6. Diferencias encontradas al redactar	7

# 1. Propósito y alcance

Este documento es la puerta de entrada a la documentación de Kronos AI. Indica qué documentos existen, dónde están, quién los mantiene y en qué estado se encuentran. También relaciona cada objetivo específico con sus requerimientos, componentes, pruebas y evidencia, y registra las diferencias encontradas entre las fuentes.

El índice navegable en GitHub está en docs/00-indice/README.md. Las preguntas abiertas están en docs/00-indice/preguntas-abiertas.md y lo que depende de la farmacia en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md.

# 2. Documentos de esta entrega

Los 17 documentos siguientes se entregan el 16-10-2026 en Word, en docs/entregables/. Todos están en versión 0.1 (borrador) y deben ser revisados por un integrante distinto del autor.

Tabla 1. Documentos de la entrega del 16-10-2026

| N.° | Documento | Archivo | Responsable | Prio. | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Índice documental y matriz de trazabilidad | 00_indice.docx | Equipo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 01 | Visión de la solución | 01_vision.docx | Equipo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 02 | Especificación de requerimientos | 02_requerimientos.docx | Patricio | P1 | 0.1 | Borrador |
| 03 | Justificación metodológica | 03_metodologia.docx | Patricio | P2 | 0.1 | Borrador |
| 04 | Estimación y planificación | 04_planificacion.docx | Patricio | P2 | 0.1 | Borrador |
| 05 | Plan de administración de la configuración | 05_configuracion.docx | Rodrigo | P2 | 0.1 | Borrador |
| 06 | Plan de calidad | 06_calidad.docx | Patricio | P2 | 0.1 | Borrador |
| 07 | Plan de métricas y medición | 07_metricas.docx | Patricio | P3 | 0.1 | Borrador |
| 08 | Seguimiento y control | 08_seguimiento.docx | Equipo | P3 | 0.1 | Borrador |
| 09 | Documento de arquitectura | 09_arquitectura.docx | Nicolás y Rodrigo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 11 | Especificación de prompts | 11_prompts.docx | Patricio | P2 | 0.1 | Borrador |
| 13 | Estándares de codificación | 13_estandares.docx | Rodrigo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 14 | Proceso de integración continua | 14_integracion-continua.docx | Rodrigo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 15 | Plan de pruebas de software | 15_plan-pruebas.docx | Nicolás y Patricio | P2 | 0.1 | Borrador |
| 17 | Seguridad de la plataforma | 17_seguridad.docx | Rodrigo | P1 | 0.1 | Borrador |
| 19 | Política de respaldo y retención | 19_respaldo-retencion.docx | Rodrigo | P2 | 0.1 | Borrador |
| 20 | Procedimiento de gestión de secretos | 20_secretos.docx | Rodrigo | P2 | 0.1 | Borrador |

Prioridades: P1 define el producto o lo pidió el equipo como pendiente explícito; P2 lo completa; P3 depende de decisiones abiertas.

# 3. Documentos pendientes

Estos documentos no se redactan en esta entrega. Los documentos entregados remiten a ellos por número y nombre.

Tabla 2. Documentos pendientes y lo que les falta

| N.° | Documento | Responsable | Qué le falta |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Documento de diseño | Rodrigo y Patricio | Decidir cómo escribe la consola (R-13), cómo se conectan los servicios a la base, cómo se llevan los plazos de 2 días, el estado del ticket mientras espera aprobación y el ancla externa |
| 12 | Catálogo de playbooks, versión de trabajo | Patricio | Plazos de reversión del nivel 1, restauración de cuarentenas y tareas, las tres acciones adicionales, consultas de nivel 0, carpeta de cuarentena y si los playbooks serán de varios pasos. La versión 0.1 ya existe como datos en decision/catalogo/kro-cat-01.json |
| 16 | Casos de prueba y plan de aceptación en el laboratorio | Nicolás | Laboratorio funcionando, SOAR-EXECUTE, nombres de los escenarios CU-C01 a CU-C10 y CU-S01 a CU-S12 |
| 18 | Cierre de brechas BR-01 y BR-05 | Rodrigo y Nicolás | Política de retención aprobada, forma de expirar una cadena inmutable (R-09), acuerdo de tratamiento con el proveedor y destino de los datos tras el 10-12-2026 (R-15) |
| 21 | Guía de instalación | Cada uno su parte | Se escribe al instalar cada componente (D-18); las partes 13 y 14 dependen de la farmacia |
| 22 | Cierre del proyecto | Equipo | Se completa en S6 |

Además quedan pospuestos, por depender de la farmacia (D-28), el relevamiento con sus datos y las versiones finales de «Casos de uso y operaciones en los equipos de la farmacia» y del «Plan de instalación de agentes en la farmacia». [PENDIENTE: posterior a la instalación en la farmacia — relevamiento de la farmacia y versiones finales de sus dos documentos]

# 4. Documentos existentes que no se redactan de nuevo

Tabla 3. Documentos existentes

| Documento | Estado | Uso |
| --- | --- | --- |
| Autorización de Instalación y Monitoreo; Aviso de Monitoreo a Trabajadores; Aceptación de Acciones de Contención | Firmados en papel | Se citan por su nombre |
| «Kronos AI — Replanteamiento como SaaS» (25-09-2026) | Decisión de fondo | Fuente de D-01 a D-07 |
| «Kronos AI — Tareas por integrante» | Documento vivo | Fuente de estado y de tareas |
| «Casos de uso y operaciones en los equipos de la farmacia» | Borrador 0.1 | Se completa después de la farmacia |
| «Anexo — Catálogo de medidas» | Borrador 0.1 | Base del documento 12 y del catálogo 0.1 |
| «Plan de instalación de agentes en la farmacia» | Versión del 08-10-2026 | Se completa después de la farmacia |
| Documento Maestro (versión 2) y sus nueve derivados | Existen | Se actualizan en S6. [POR CONFIRMAR: ubicación del Documento Maestro versión 2 — preguntar al equipo] |
| Registros de trabajo | Uno en docs/registro/ | KRO-LOG-RR-2026-10-08 |

# 5. Relación con la bibliografía

Tabla 4. Documento y capítulos de Pantaleo y Rinaudo

| N.° | Documento | Capítulos y secciones |
| --- | --- | --- |
| 01 | Visión de la solución | 20.7 |
| 02 | Especificación de requerimientos | 10.2; caps. 11 y 12; 9.3 |
| 03 | Justificación metodológica | Caps. 4 y 6; 2.4 |
| 04 | Estimación y planificación | Cap. 18; 20.3; 5.9 |
| 05 | Plan de administración de la configuración | 5.10.1 |
| 06 | Plan de calidad | 5.10.2; caps. 22 y 24; cap. 25 como referencia |
| 07 | Plan de métricas y medición | Cap. 15; 22.2 |
| 08 | Seguimiento y control | Caps. 19 y 21 |
| 09 | Documento de arquitectura | Cap. 13; 8.5; 8.6; 5.11.1 |
| 11 | Especificación de prompts | 14.1.2 (apoyo) |
| 13 | Estándares de codificación | 15.4 |
| 14 | Proceso de integración continua | 17.2; 17.3 |
| 15 | Plan de pruebas de software | Cap. 16; 17.1; 12.3 |
| 17 | Seguridad de la plataforma | 13.2.3 (apoyo) |
| 19 y 20 | Respaldo y retención; gestión de secretos | Documentos operativos, sin capítulo propio |

Los documentos explican con palabras propias y citan capítulo y sección; no copian texto del libro.

# 6. Matriz de trazabilidad

Tabla 5. Trazabilidad desde los objetivos específicos hasta la evidencia

| Objetivo específico | Requerimientos | Componentes | Pruebas | Evidencia y estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 Infraestructura de detección con Wazuh | RF-01 a RF-04; RNF-06; RNF-07 | SOAR-COLLECT, SOAR-DETECT, SOAR-CORE-01 | Hito S1; prueba de reinicio; escaneo de puertos | 🟡 PR #7 (puertos); ⏳ laboratorio y reinicio |
| OE2 Catálogo de 25 playbooks en 4 niveles | RF-06; RF-10 a RF-15; RL-05; R2 | SOAR-VALIDATE, SOAR-EXECUTE | tests/unit/test_catalogo.py; documento 16 | ✅ decision/catalogo/kro-cat-01.json (0.1); ⏳ actuadores |
| OE3 Modelo local con clasificación en dos pasos | RF-06 a RF-08; RNF-01; RNF-02; RNF-09; RNF-10 | SOAR-CLASSIFY, SOAR-VALIDATE | test_inferencia.py, test_contrato.py, test_inyeccion.py; medición; ESC-04 y ESC-05 | ✅ CSV del 06-10 y casos_inyeccion.json; ⏳ desvío de familia contra el modelo real |
| OE4 Orquestación con limitador de tasa y cortacircuito | RF-21; RF-25 | SOAR-VALIDATE, SOAR-AUDIT | test_chequeos.py; prueba de estrés de 30 alertas en 10 minutos | ✅ rechazo por cortacircuito o tope (chequeo 5); ⏳ apertura automática y prueba de estrés |
| OE5 Persistencia inmutable | RF-09; RF-22; RF-24; RNF-03; RNF-04; RNF-11; RL-06 | SOAR-AUDIT | tests/sql a–d; restauración del respaldo | ✅ docs/evidencia/esquema-audit-*.txt; ⏳ restauración |

El detalle requerimiento por requerimiento está en el documento 02 (Especificación de requerimientos), sección «Trazabilidad». La estrategia de pruebas está en el documento 15 (Plan de pruebas de software).

# 7. Diferencias entre las fuentes

La precedencia es: repositorio, respuestas del equipo del 14-10-2026, «Tareas por integrante», registro KRO-LOG-RR-2026-10-08, plan de instalación y catálogo de medidas, casos de uso, replanteamiento SaaS y documentos de la Fase 1. Toda diferencia se anota.

Tabla 6. Diferencias encontradas al redactar

| # | Diferencia | Qué se usó | Fuentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El contexto maestro sitúa develop en el commit del PR #4. El repositorio ya integró los PR #5 y #6 el 14-10-2026 | El repositorio | Contexto y repositorio |
| 2 | El contexto marca SOAR-VALIDATE como «no existe». develop ya tiene el contrato JSON, los dos pasos con falla segura y los chequeos 2 a 6 | El repositorio: núcleo lógico ✅, servicio ⏳ | Contexto y repositorio |
| 3 | El contexto dice que el catálogo se define como datos en la etapa 3. Ya existe la versión de trabajo 0.1 como datos | El repositorio | Contexto y repositorio |
| 4 | El contexto lista los 10 casos adversariales como «no ubicados» y la rama de casos de frontera como «sin integrar». Ambos están en develop | El repositorio | Contexto y repositorio |
| 5 | El contexto registra como excepción a la revisión sólo los PR #2 y #3 (D-20). GitHub no muestra revisiones en ningún PR integrado (#1 a #6) | GitHub; se marca por confirmar | Contexto y GitHub |
| 6 | El contexto marca el 1514 como «por publicar». El PR #7, abierto, informa que ya se publicó y que 1515 y 55000 están cerrados | 🟡 hasta revisar el PR #7 | Contexto y PR #7 |
| 7 | El contexto ubica Ollama en el 11434. El cliente y el script de medición usan por defecto un puerto local distinto (11435) | Se marca por confirmar | Contexto y repositorio |
| 8 | El paso 2 usa el catálogo provisional y el chequeo 3 valida contra el catálogo 0.1, con los mismos códigos y otro significado | Se documenta como riesgo | Repositorio |
| 9 | El contexto dice que el nivel 1 se revierte solo. En el catálogo 0.1, tres medidas de nivel 1 (PB-F2-02, PB-F5-01 y PB-F5-02) tienen reversión manual y lo marcan como pendiente | Se documenta como punto abierto del catálogo | Contexto y repositorio |
| 10 | El registro del 08-10-2026 pedía una copia de respaldo «sin pasar por PC personales». D-26 la ubica en el PC de Nicolás | D-26, con sus condiciones y R-10 | Registro y respuestas del equipo |
| 11 | El registro y las ramas usan etapas numeradas (etapa 1, e2); el equipo dice que la numeración está por definir (D-30) | Sprints como calendario | Registro, repositorio y respuestas |
| 12 | El contexto no menciona las 72 pruebas unitarias de tests/unit, que el CI no ejecuta | El repositorio | Contexto y repositorio |
| 13 | El contexto prevé nombres de archivo con un código de documento y otra lista de pospuestos en su sección 12.3. La instrucción de esta entrega pide NN_tema.docx, sin otros códigos, y pospone los documentos 10, 12, 16, 18, 21 y 22 | La instrucción de la entrega | Contexto e instrucción del equipo |
| 14 | El contexto asigna a SOAR-NOTIFY un correo transaccional según el replanteamiento; D-35 hace manual el aviso a la persona afectada | Se marca por confirmar el uso del correo | Contexto |
| 15 | El registro del 08-10-2026 contiene una dirección IP de la red privada | Se copió a docs/registro/ con esa dirección omitida | Registro |
| 16 | El contexto lista las 15 reglas de sobre como «no ubicadas». El PR #8 (feat/e1-reglas-sobre, abierto el 14-10-2026) agrega 15 reglas (100101 a 100115) que etiquetan kronos_f1 a kronos_f6, y su descripción informa que están instaladas en SOAR-CORE-01 | 🟡 hasta revisar el PR #8 | Contexto y PR #8 |
| 17 | El contexto marca R3 como verificada. En el repositorio no existe todavía un servicio que registre antes de ejecutar | ⏳ servicio | Contexto y repositorio |
| 18 | El contexto habla de seis categorías de exclusión y cinco contadores de tasa. El código no fija cantidades: recibe categorías y contadores como datos | Se mantienen como por confirmar | Contexto y repositorio |
| 19 | El contexto da como medida una precisión de punta a punta del orden de 64 %. No se puede reproducir con los CSV del repositorio, porque el paso 2 no tiene playbook esperado | 🟡, citada al replanteamiento SaaS | Contexto y repositorio |
| 20 | El contexto trata a soarai2026 como la organización. En GitHub es una cuenta de usuario compartida, que creó los PR #1 a #6 y fusionó los #1 a #3 | Se documenta como riesgo («Propuesta») | Contexto y GitHub |

# 8. Referencias

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. ([POR CONFIRMAR: año y edición, tomados de la portada del libro — preguntar a Patricio]). Ingeniería de software. Alfaomega.

Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI — Contexto maestro para la redacción de documentos (versión 2.1, 14-10-2026) [Documento interno].

Equipo Kronos AI. (2026). soarai2026/kronos-ai [Repositorio privado, rama develop]. GitHub.

Riveros, R. (2026). Registro de trabajo KRO-LOG-RR-2026-10-08 [Documento interno].