KRONOS AI

SOAR con clasificación de incidentes asistida por IA bajo control determinista

Documento 03

Justificación metodológica

Por qué Kronos AI se desarrolla con un enfoque ágil por sprints con hitos verificables, cómo se adaptaron Scrum y XP a un equipo de tres y qué riesgos mitiga la metodología.

Versión 0.1 (borrador) · 14-10-2026

Integrantes: Nicolás Zamora · Rodrigo Riveros · Patricio González

Profesor guía: Ceferino Aníbal Sotelo Becerra

Asignatura: Capstone — Portafolio de Título

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | 03 · Justificación metodológica |
| Proyecto | Kronos AI — SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 0.1 (borrador) |
| Fecha | 2026-10-14 |
| Autor | Patricio González (redacción asistida por IA) |
| Revisor | Por asignar en la revisión del PR (otro integrante, distinto del autor) |
| Estado | Borrador |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, caps. 4 y 6; 2.4 |
| Archivo | docs/entregables/03_metodologia.docx |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | Patricio González | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Cómo leer este documento

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| ✅ Verificado | Hay evidencia en el repositorio, en la salida de una terminal o en un documento del equipo. |
| 🟡 Informado | Lo dice un documento o una herramienta, pero no se ha comprobado o la fuente es antigua. |
| ⏳ Pendiente | Está decidido hacerlo, pero no se ha hecho. |
| ❓ Por confirmar | Falta el dato. No se inventa: se marca [POR CONFIRMAR: …] y se agrega a docs/00-indice/preguntas-abiertas.md. |
| [PENDIENTE: …] | Depende de la instalación en la farmacia (D-28); se lista en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md. |
| «Propuesta» | Lo propone la redacción y el equipo aún no lo decide. |

Los documentos se identifican por su número y su nombre. Las remisiones a otro documento se escriben «documento NN (Nombre)». Este documento no contiene secretos, contraseñas, llaves, tokens, direcciones IP reales ni datos que identifiquen a la farmacia o a su personal.

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Condiciones del proyecto	4

3. Comparación de enfoques	4

4. Enfoque elegido	5

4.1 Qué se tomó de Scrum	6

4.2 Qué se tomó de XP	7

4.3 Qué se conserva de los enfoques conducidos por planes	7

5. Organización del equipo	8

6. Prácticas de trabajo	8

7. Riesgos que mitiga la metodología	8

8. Desviaciones observadas	9

9. Referencias	9

Índice de tablas

Tabla 1. Condiciones que orientan la elección	4

Tabla 2. Enfoques considerados	4

Tabla 3. Adaptación de Scrum a un equipo de tres	6

Tabla 4. Prácticas de XP	7

Tabla 5. Reparto por capas	8

Tabla 6. Prácticas acordadas	8

Tabla 7. Riesgos y respuesta metodológica	8

Tabla 8. Desviaciones de la metodología al 14-10-2026	9

# 1. Propósito y alcance

Este documento justifica la forma de trabajo del equipo. Explica por qué se eligió un enfoque ágil por sprints con hitos verificables, cómo se adaptó a un equipo de tres personas y qué elementos conducidos por planes se conservan.

El calendario concreto está en el documento 04 (Estimación y planificación). El control de versiones está en el documento 05 (Plan de administración de la configuración). El seguimiento de cada sprint está en el documento 08 (Seguimiento y control).

# 2. Condiciones del proyecto

La metodología se elige según las condiciones del proyecto, no por preferencia. El libro insiste en ese punto: no hay una metodología mejor en abstracto, sino una más adecuada a un equipo, un producto y un plazo (Pantaleo y Rinaudo, cap. 4).

Tabla 1. Condiciones que orientan la elección

| Condición | Situación en Kronos |
| --- | --- |
| Requisitos | Estables en la tesis (la IA clasifica, el código ejecuta), inestables en el detalle: el 25-09-2026 el proyecto pasó del laboratorio a la nube, y el 14-10-2026 se decidieron los plazos de los niveles 2 y 3 (D-31 a D-35) |
| Riesgo técnico | Alto e incierto: no se sabía si un modelo local en CPU respondería en 60 segundos, ni si la cadena de hash resistiría la concurrencia. Se resolvió midiendo, no planificando |
| Equipo | Tres integrantes, cada uno con una capa: detección e infraestructura, persistencia y ejecución, decisión y medición |
| Plazo | Fijo. Cierre académico del 01 al 09-12-2026 y contrato del servidor hasta el 10-12-2026 |
| Cliente | Una farmacia piloto que no participa en el día a día; el profesor guía actúa como principal parte interesada |
| Exigencia académica | Documentos formales, trazabilidad y evidencia de cada avance |

# 3. Comparación de enfoques

Tabla 2. Enfoques considerados

| Enfoque | A favor en Kronos | En contra en Kronos |
| --- | --- | --- |
| Cascada | Produce los documentos que exige la academia; fases claras | Supone requisitos estables. El cambio a la nube del 25-09-2026 habría invalidado el diseño completo. El riesgo técnico se descubriría al final |
| Modelos iterativos guiados por riesgo (por ejemplo, espiral) | Ataca primero lo más riesgoso, como la latencia del modelo | Exige un análisis de riesgo formal en cada vuelta, pesado para tres personas |
| Proceso unificado (RUP) | Arquitectura temprana y disciplinas bien definidas | Demasiados roles y artefactos para el tamaño del equipo |
| Scrum | Sprints con objetivo y revisión; entregables frecuentes | Pensado para equipos con roles dedicados (dueño del producto, facilitador) |
| XP | Prácticas técnicas: integración continua, estándares, pruebas, entregas pequeñas | No dice cómo planificar a semanas ni cómo documentar para una comisión |
| Kanban | Flujo continuo, poco ceremonial | Sin hitos fijos; el proyecto necesita puntos de control con fecha |

# 4. Enfoque elegido

Kronos usa un enfoque ágil por sprints con hitos verificables. Toma de Scrum el ritmo y de XP las prácticas técnicas, y conserva algunos elementos conducidos por planes que el contexto exige.

El libro describe las metodologías ágiles como un trabajo iterativo e incremental con retroalimentación frecuente, que privilegia el software que funciona y la adaptación al cambio (Pantaleo y Rinaudo, cap. 6). También enumera buenas prácticas generales: trabajar de forma iterativa, entregar con frecuencia e integrar a menudo (Pantaleo y Rinaudo, 2.4). Las tres se aplican aquí.

Figura 1. Ciclo de trabajo de un sprint

## 4.1 Qué se tomó de Scrum

Tabla 3. Adaptación de Scrum a un equipo de tres

| Elemento de Scrum | Cómo se aplica en Kronos |
| --- | --- |
| Sprint | Seis sprints de unas dos semanas (S1 a S6), del 25-09 al 09-12-2026. Cada uno tiene un objetivo y un hito verificable (documento 04) |
| Objetivo del sprint | Un hito que se puede demostrar. Por ejemplo, «un ticket de nivel 0 o 1 se resuelve solo, de punta a punta» |
| Backlog | El documento «Tareas por integrante», con las tareas de cada uno y sus dependencias («bloquea a…») |
| Dueño del producto | No hay uno dedicado. Las decisiones de producto las toma el equipo y quedan en el registro de decisiones (D-01 a D-35). El profesor guía valida el alcance |
| Facilitador | No hay uno dedicado. El seguimiento lo hace el propio equipo con apoyo del asistente de IA, que revisa «Tareas por integrante» al inicio de cada sesión |
| Revisión del sprint | Al cerrar el sprint se verifica el hito con evidencia. Si se cumple, la etapa se fusiona a main con una etiqueta |
| Retrospectiva | «Propuesta»: incluir las lecciones en el informe de avance de cada sprint (documento 08) |

## 4.2 Qué se tomó de XP

Tabla 4. Prácticas de XP

| Práctica | Cómo se aplica | Estado |
| --- | --- | --- |
| Integración continua | Tres checks en cada PR: gitleaks, ruff y R1 (documento 14) | ✅ |
| Entregas pequeñas | Una rama por tarea; push diario; PR al terminar | ✅ |
| Estándares de código | Documento 13 (Estándares de codificación) | ✅ observados |
| Pruebas automatizadas | 72 pruebas unitarias y 4 pruebas de esquema en develop | ✅; ⏳ unitarias en el CI |
| Revisión entre pares | Cada PR lo revisa otro integrante, no el autor | ⚠ hasta hoy sin revisiones registradas (documento 14) |
| Diseño simple | Lógica pura separada de los efectos; sin valores por defecto para lo no decidido | ✅ |

## 4.3 Qué se conserva de los enfoques conducidos por planes

•	Documentación formal: la exige la evaluación académica. Se reduce a lo que aporta y se evita repetir contenido entre documentos.

•	Plan de configuración y plan de calidad: documentos 05 y 06. Fijan reglas que no cambian sprint a sprint.

•	Punto de no retorno y contingencia: si al 07-11-2026 no hay un ticket ejecutado solo contra un equipo real, se activa el plan de contingencia (documento 04).

•	Registro de decisiones y de riesgos: cada decisión tiene código (D-NN) y cada riesgo también (R-NN, BR-NN).

# 5. Organización del equipo

El trabajo se divide por capas, para que cada integrante avance en paralelo sin bloquear a los demás. Las interfaces entre capas se acuerdan antes: el contrato JSON del modelo, el esquema de la base y la API de Wazuh.

Tabla 5. Reparto por capas

| Integrante | Capa | Componentes que defiende |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Zamora | Detección e infraestructura | SOAR-CORE-01, NetBird, SOAR-DETECT, SOAR-COLLECT, laboratorio EP-WKS-01 y EP-SRV-01, scripts de Active Response e instaladores |
| Rodrigo Riveros | Persistencia y ejecución | SOAR-AUDIT, SOAR-EXECUTE, SOAR-NOTIFY, SOAR-CONSOLE, respaldo, repositorio y CI |
| Patricio González | Decisión y medición | SOAR-CLASSIFY, SOAR-VALIDATE, prompts, catálogo, conjunto de 150 casos etiquetados y medición |

La separación por capas coincide con la frontera de arquitectura. La restricción R1 impide que la capa de decisión dependa de la de ejecución. Así, Patricio puede probar SOAR-VALIDATE sin red ni base, y Rodrigo puede construir la persistencia sin esperar al modelo.

# 6. Prácticas de trabajo

Tabla 6. Prácticas acordadas

| Práctica | Detalle |
| --- | --- |
| Push diario | A la rama propia, aunque el trabajo esté a medias |
| Pull request revisado | A develop al terminar una tarea, revisado por otro integrante |
| Una etiqueta por etapa | main sólo recibe etapas cerradas, con --no-ff y una etiqueta si se cumplió el hito |
| Registros de trabajo | Uno por jornada relevante, con código KRO-LOG-<iniciales>-<AAAA-MM-DD>, en docs/registro/ |
| Evidencia por tarea | Una tarea se da por hecha sólo con evidencia: un commit, un PR o la salida de la terminal |
| Ningún secreto | Ni en documentos ni en el repositorio; van al gestor de contraseñas |
| Sesiones con el asistente de IA | Cada integrante se presenta («Hola, soy Rodrigo») y el asistente le indica qué le falta según «Tareas por integrante» |

# 7. Riesgos que mitiga la metodología

Tabla 7. Riesgos y respuesta metodológica

| Riesgo | Cómo lo mitiga la metodología |
| --- | --- |
| Descubrir tarde que el modelo es demasiado lento | La medición de latencia fue una de las primeras tareas (06-10-2026), antes de construir el validador |
| Cambio de alcance a mitad del proyecto | Sprints cortos: el replanteamiento a la nube costó un sprint, no el proyecto |
| Integración tardía entre capas | Contratos acordados primero e integración continua desde el primer día |
| Pérdida de trabajo o de contexto | Push diario, registros de trabajo y evidencia por tarea |
| No llegar a la defensa con algo funcionando | Hitos verificables por sprint, punto de no retorno al 07-11-2026 y contingencia con el laboratorio local |
| Fuga de secretos | gitleaks en cada commit y en cada PR |

# 8. Desviaciones observadas

Tabla 8. Desviaciones de la metodología al 14-10-2026

| Desviación | Tratamiento |
| --- | --- |
| PR integrados sin revisión cruzada (#2 a #6) | Registrar cada excepción como decisión; ver documento 14 |
| Ninguna etapa cerrada en main ni etiquetas | Revisar en el cierre de S2 |
| Numeración de etapas sin definir | [POR CONFIRMAR: numeración y nombre de las etapas (D-30) — preguntar al equipo] |
| Un solo registro de trabajo subido | Subir los registros a docs/registro/ como parte de la tarea |

# 9. Referencias

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. ([POR CONFIRMAR: año y edición, tomados de la portada del libro — preguntar a Patricio]). Ingeniería de software. Alfaomega.

Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI — Contexto maestro para la redacción de documentos (versión 2.1, 14-10-2026) [Documento interno].

Equipo Kronos AI. (2026). soarai2026/kronos-ai [Repositorio privado, rama develop]. GitHub.

Riveros, R. (2026). Registro de trabajo KRO-LOG-RR-2026-10-08 [Documento interno].