KRONOS AI

SOAR con clasificación de incidentes asistida por IA bajo control determinista

Documento 05

Plan de administración de la configuración

Ítems de configuración, ramas, etiquetas y líneas base, control de cambios, qué nunca se sube, despliegue y configuración del servidor.

Versión 0.1 (borrador) · 14-10-2026

Integrantes: Nicolás Zamora · Rodrigo Riveros · Patricio González

Profesor guía: Ceferino Aníbal Sotelo Becerra

Asignatura: Capstone — Portafolio de Título

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | 05 · Plan de administración de la configuración |
| Proyecto | Kronos AI — SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 0.1 (borrador) |
| Fecha | 2026-10-14 |
| Autor | Rodrigo Riveros (redacción asistida por IA) |
| Revisor | Por asignar en la revisión del PR (otro integrante, distinto del autor) |
| Estado | Borrador |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, 5.10.1 |
| Archivo | docs/entregables/05_configuracion.docx |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | Rodrigo Riveros | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Cómo leer este documento

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| ✅ Verificado | Hay evidencia en el repositorio, en la salida de una terminal o en un documento del equipo. |
| 🟡 Informado | Lo dice un documento o una herramienta, pero no se ha comprobado o la fuente es antigua. |
| ⏳ Pendiente | Está decidido hacerlo, pero no se ha hecho. |
| ❓ Por confirmar | Falta el dato. No se inventa: se marca [POR CONFIRMAR: …] y se agrega a docs/00-indice/preguntas-abiertas.md. |
| [PENDIENTE: …] | Depende de la instalación en la farmacia (D-28); se lista en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md. |
| «Propuesta» | Lo propone la redacción y el equipo aún no lo decide. |

Los documentos se identifican por su número y su nombre. Las remisiones a otro documento se escriben «documento NN (Nombre)». Este documento no contiene secretos, contraseñas, llaves, tokens, direcciones IP reales ni datos que identifiquen a la farmacia o a su personal.

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Ítems de configuración	4

2.1 Conjunto etiquetado como evidencia	5

3. Ramas, etiquetas y líneas base	5

3.1 Líneas base	6

4. Control de cambios	6

5. Qué nunca se sube	7

6. Despliegue	7

7. Configuración del servidor	7

8. Auditoría de la configuración	8

9. Referencias	8

Índice de tablas

Tabla 1. Ítems de configuración	4

Tabla 2. Ramas	5

Tabla 3. Ramas de trabajo al 14-10-2026	6

Tabla 4. Excepciones registradas	6

Tabla 5. Elementos excluidos del repositorio	7

Tabla 6. Convenciones de configuración de SOAR-CORE-01	7

# 1. Propósito y alcance

Este plan define qué elementos de Kronos AI se controlan, dónde viven, cómo se cambian y cómo se sabe qué versión corre en el servidor.

Cómo se escribe el código está en el documento 13 (Estándares de codificación). Qué se verifica en cada pull request está en el documento 14 (Proceso de integración continua). El ciclo de vida de los secretos está en el documento 20 (Procedimiento de gestión de secretos).

El libro describe la administración de la configuración como el conjunto de actividades que identifican los elementos del producto, controlan sus cambios, registran su estado y permiten auditarlos (Pantaleo y Rinaudo, 5.10.1). Este plan cubre esas cuatro actividades.

# 2. Ítems de configuración

Tabla 1. Ítems de configuración

| Ítem | Dónde vive | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Código Python de decisión y validación | decision/, validacion/ | Patricio | ✅ |
| Código de ejecución, persistencia y conectores | ejecucion/, persistencia/, conectores/ | Rodrigo | ⏳ carpetas vacías |
| Esquema SQL de SOAR-AUDIT | infra/docker/initdb/01_extensiones.sql, 02_esquema.sql | Rodrigo | ✅ |
| Plantilla de roles de la base | infra/docker/initdb/03_roles.sql.example | Rodrigo | ✅ |
| Compose de PostgreSQL y generador de secretos | infra/docker/docker-compose.yml, generar_secretos.sh | Rodrigo | ✅ |
| Compose de Wazuh sin secretos | infra/wazuh/docker-compose.yml.example | Nicolás | 🟡 PR #7 abierto |
| Prompts del paso 1 y del paso 2 | decision/prompts/ | Patricio | ✅ |
| Esquemas JSON del contrato con el modelo | validacion/contrato.py | Patricio | ✅ |
| Catálogo de playbooks como datos | decision/catalogo/kro-cat-01.json (versión de trabajo 0.1) | Patricio | ✅ |
| Reglas y decodificadores de Wazuh | [POR CONFIRMAR: ubicación en el repositorio de las reglas de sobre y decodificadores propios de Wazuh — preguntar a Nicolás] | Nicolás | ❓ |
| Scripts de Active Response | Por definir | Nicolás y Rodrigo | ⏳ |
| Instaladores del agente | Por definir | Nicolás | ⏳ |
| Configuración del grupo de Wazuh del laboratorio | Por definir | Nicolás | ⏳ |
| Casos de prueba de la medición | decision/mediciones/casos_prueba.json (20), casos_frontera.json (12), casos_inyeccion.json (10) | Patricio | ✅ |
| Conjunto de 150 casos etiquetados | Por definir | Patricio | ⏳ |
| Resultados de medición | decision/mediciones/resultados/*.csv | Patricio | ✅ |
| Pruebas | tests/unit/, tests/sql/ | Todos | ✅ |
| CI y herramientas | .github/workflows/ci.yml, .pre-commit-config.yaml, tools/check_r1.py | Rodrigo | ✅ |
| Evidencia | docs/evidencia/ | Todos | ✅ |
| Documentos de la entrega | docs/entregables/ (Word), docs/diagramas/ (fuente .mmd y .png) | Todos | ✅ esta entrega |
| Registros de trabajo | docs/registro/ | Cada integrante | ✅ uno subido |

## 2.1 Conjunto etiquetado como evidencia

El conjunto de 150 casos etiquetados se versiona y se fecha antes de medir. Así el historial de git prueba que la medición no se ajustó después de conocer los resultados. La misma regla vale para los 12 casos de frontera: su familia esperada se asignó por la respuesta correcta, no por las reglas actuales, y las reglas no se tocaron antes de medirlos.

# 3. Ramas, etiquetas y líneas base

Figura 1. Modelo de ramas del repositorio

Tabla 2. Ramas

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Estado estable. Sólo recibe etapas cerradas, con fusión --no-ff y una etiqueta por etapa si se cumplió su hito. Hoy sólo tiene los commits iniciales y ninguna etiqueta ✅ |
| develop | Integración, por PR revisado |
| feat/eN-tema | Una rama por tarea; eN es la etapa |
| docs/tema | Documentación o evidencia (por ejemplo, docs/evidencia-servidor, PR #3) |

Tabla 3. Ramas de trabajo al 14-10-2026

| Rama | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| feat/e1-ci | CI | Integrada (PR #1) |
| feat/e1-medicion-inferencia | Prompts y medición | Integrada (PR #4) |
| feat/e1-casos-frontera | 12 casos de frontera | Integrada (PR #5) |
| feat/e2-validate-contrato | Núcleo de SOAR-VALIDATE y catálogo 0.1 | Integrada (PR #6) |
| feat/e1-wazuh-compose | Compose de Wazuh | Abierta (PR #7) |
| feat/e1-test-r1 | Test permanente de R1 | Sin commits propios |

## 3.1 Líneas base

Una línea base es una versión revisada y aprobada que sirve de referencia para los cambios siguientes. En Kronos, cada línea base es una etiqueta en main al cerrar una etapa.

«Propuesta» de formato de etiqueta: vE.0.0-tema, donde E es la etapa (por ejemplo, v1.0.0-infraestructura). [POR CONFIRMAR: formato de las etiquetas de etapa, que depende de la numeración de etapas (D-30) — preguntar al equipo]

# 4. Control de cambios

1.	Todo cambio entra por una rama y un pull request a develop.

2.	El PR debe tener los tres checks en verde y la revisión de otro integrante.

3.	Las decisiones que cambian el alcance, la arquitectura o una regla se registran en el registro de decisiones (D-NN), con su fuente y fecha.

4.	Los cambios a los prompts o al catálogo son versiones nuevas: se miden contra los casos antes de integrarse, sin ajustar sobre los casos ya medidos (documento 11, Especificación de prompts).

5.	Cualquier excepción a estas reglas se registra como decisión, con el motivo.

Tabla 4. Excepciones registradas

| Decisión | Excepción | Motivo |
| --- | --- | --- |
| D-19 | Se omitió la prueba de regresión «e» del hash independiente de la zona horaria | Decisión de Rodrigo; propiedad verificada una vez (R-03) |
| D-20 | PR #2 y #3 integrados sin revisión cruzada | Decisión de Rodrigo; checks en verde |
| — | PR #4, #5 y #6 integrados sin revisión registrada en GitHub | [POR CONFIRMAR: si los PR #4 a #6 se revisaron fuera de GitHub o deben registrarse como excepción — preguntar a Patricio] |

Como el repositorio no puede proteger ramas con el plan actual de GitHub, este registro es el único control de las excepciones (ver documento 14).

# 5. Qué nunca se sube

Tabla 5. Elementos excluidos del repositorio

| Elemento | Regla en .gitignore | Estado |
| --- | --- | --- |
| Archivos .env | .env | ✅ |
| Llaves y certificados | *.pem, *.key, id_ed25519* | ✅ |
| Roles de la base con contraseñas reales | infra/docker/initdb/03_roles.sql (se versiona el .example) | ✅ |
| Contraseña del superusuario de la base | infra/docker/secrets/ | ✅ |
| Certificados y usuarios internos de Wazuh | wazuh_indexer_ssl_certs/, internal_users.yml, wazuh.yml | ✅ |
| Bases de datos locales | *.db | ✅ |
| Token del bot de Telegram, clave del proveedor de correo, credenciales de la API de Wazuh, tokens de enrolamiento, certificados TLS de la consola, clave de admin-emergencia | Sin regla todavía: esos componentes no existen | ⏳ «Propuesta»: agregar la regla al crear cada componente |

gitleaks revisa todo el historial en cada PR y cada commit local. Un secreto que entra al historial se rota aunque se borre (documento 20).

# 6. Despliegue

•	Sólo se despliega lo versionado. El paquete se arma con git archive desde un commit de develop o una etiqueta de main ✅.

•	El paquete se copia al servidor por NetBird ✅.

•	Los secretos se generan en el servidor y no viajan por el repositorio ni por el paquete (D-22) ✅.

•	«Propuesta»: anotar en el registro de trabajo el commit o la etiqueta desplegada, para auditar qué versión corre en el servidor.

# 7. Configuración del servidor

Tabla 6. Convenciones de configuración de SOAR-CORE-01

| Aspecto | Convención |
| --- | --- |
| Zona horaria | UTC (D-13) ✅ |
| Ubicación de cada componente | /opt/kronos/<componente>; SOAR-AUDIT está en /opt/kronos/audit ✅ |
| Archivos de configuración | Se versiona el .example; el real vive sólo en el servidor ✅ |
| Permisos de los secretos | Dueño uid 999 (usuario postgres de la imagen); 03_roles.sql en 640 y postgres_password en 400 ✅ |
| Contenedores | Política de reinicio en cada compose; Docker habilitado al arranque. [POR CONFIRMAR: resultado de systemctl is-enabled docker en SOAR-CORE-01 — preguntar a Nicolás] |

# 8. Auditoría de la configuración

«Propuesta», al cerrar cada sprint:

1.	Comparar el commit desplegado con develop.

2.	Verificar que los .example del repositorio coinciden en estructura con los archivos reales del servidor, sin comparar secretos.

3.	Confirmar que gitleaks está en verde sobre todo el historial.

4.	Dejar el resultado en el informe de avance del documento 08 (Seguimiento y control).

# 9. Referencias

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. ([POR CONFIRMAR: año y edición, tomados de la portada del libro — preguntar a Patricio]). Ingeniería de software. Alfaomega.

Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI — Contexto maestro para la redacción de documentos (versión 2.1, 14-10-2026) [Documento interno].

Equipo Kronos AI. (2026). soarai2026/kronos-ai [Repositorio privado, rama develop]. GitHub.

Riveros, R. (2026). Registro de trabajo KRO-LOG-RR-2026-10-08 [Documento interno].