Pruebas Deterministas y Regresión de Reglas

6.4  Pruebas Deterministas y Regresión de Reglas

Cómo se verifica que Kronos AI decide de forma reproducible y que un cambio de reglas, prompts o modelo no empeora lo que ya funcionaba, y cómo se miden y tratan los falsos positivos.

Control del documento

| Documento | Pruebas Deterministas y Regresión de Reglas |
| --- | --- |
| Grupo | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Patricio González |
| Redacción | Equipo Kronos AI. |
| Revisor | Nicolas Zamora |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, cap. 16 y 12.3 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Qué es determinista y qué no	4

3. Reproducibilidad	4

3.1 Diseño de la prueba	4

3.2 Qué debe quedar fijo	5

4. Regresión de las reglas de sobre	5

5. Regresión de prompts y modelo	6

5.1 Conjuntos versionados	6

5.2 Procedimiento	6

5.3 Regla contra el sobreajuste	6

6. Falsos positivos	7

6.1 Qué es un falso positivo en Kronos	7

6.2 Cómo se miden	7

6.3 Cómo se tratan	7

7. Pruebas con actuador simulado	7

8. Criterios de aprobación	8

Referencias	8

# 1. Propósito y alcance

Este documento define las pruebas que responden tres preguntas:

- ¿Kronos decide siempre igual ante la misma alerta? (reproducibilidad)

- ¿Un cambio de reglas, prompts o modelo rompe lo que funcionaba? (regresión)

- ¿Cuántas alertas legítimas disparan una medida y qué se hace con ellas? (falsos positivos)

Cubre las tres capas del motor de decisión descritas en el documento 4.1 (Especificación del Motor de IA Determinista): las reglas de sobre de Wazuh, el modelo en dos pasos y el validador.

# 2. Qué es determinista y qué no

La lista de documentos habla de un «motor de IA determinista». Kronos no usa árboles de decisión entrenados ni pesos ajustados. Usa un modelo de lenguaje (qwen2.5:7b) con temperatura 0 y salida en un esquema JSON, encerrado entre dos capas que sí son deterministas.

| Capa | ¿Determinista? | Cómo se prueba |
| --- | --- | --- |
| Reglas de sobre de Wazuh | Sí: reglas exactas | Regresión con wazuh-logtest y alertas en formato real |
| Modelo en dos pasos | Se espera que sí con temperatura 0, pesos congelados y el mismo prompt, pero no está demostrado | Prueba de reproducibilidad (sección 3) |
| Validador | Sí: secuencia fija de chequeos | Pruebas unitarias con entradas fijas |
| Nivel de la medida | Sí: lo fija el catálogo, nunca el modelo | Pruebas del catálogo |

Aunque el modelo no fuera reproducible, el diseño acota el daño: la familia debe coincidir con la regla de sobre y el playbook debe ser del catálogo y de esa familia.

# 3. Reproducibilidad

## 3.1 Diseño de la prueba

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo | Comprobar que la misma alerta produce la misma familia, el mismo playbook y la misma confianza |
| Modelo | qwen2.5:7b en Ollama 0.40.0, keep_alive = -1 |
| Parámetros | Temperatura 0, contexto de 4096, esquema JSON en format |
| Entrada | Los 20 casos originales, los 24 de frontera y los 10 de inyección |
| Repeticiones | 10 por caso, en tibio, y 3 en frío |
| Comparación | Igualdad exacta del JSON de cada paso |
| Criterio de aprobación | 100 % de repeticiones iguales en familia y playbook |
| Si falla | Registrar qué varía; si varía la familia, la coincidencia con la regla de sobre la ataja; si varía el playbook, se evalúa fijar la semilla o reducir el prompt |

Indicio disponible. En las mediciones del 06-10 y del 14-10, los 20 casos originales con el 7B dieron el mismo acierto (18 de 20 en frío y 19 de 20 en tibio) en dos días distintos. Es un indicio de estabilidad del acierto, no una prueba de reproducibilidad caso a caso.

## 3.2 Qué debe quedar fijo

Para que una decisión pasada se pueda repetir, cada decisión registra o versiona:

- El modelo y su versión (qwen2.5:7b) y la versión de Ollama (0.40.0).

- Los prompts de decision/prompts/, versionados en Git.

- El catálogo KRO-CAT-01 (versión de trabajo 0.1).

- La configuración de VALIDATE (versión 0.1).

- La alerta completa, guardada en el evento ALERTA_RECIBIDA.

# 4. Regresión de las reglas de sobre

| Prueba | Datos | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| wazuh-logtest con eventos de SSH y sudo | Eventos de ejemplo | Cada evento dispara su regla y su etiqueta kronos_fX | Verificado |
| wazuh-logtest con eventos de Windows | Eventos del laboratorio | Igual | Pendiente laboratorio |
| Alertas en formato real | 18 alertas con la forma de alerts.json, una o dos por regla | El modelo coincide con la regla de sobre | Verificado 18 de 18 |
| Ninguna regla nativa etiquetada | Alertas sin regla de Kronos | VALIDATE no las procesa | Verificado pruebas del lector |

Cuándo se corre: con cada cambio de infra/wazuh/reglas/kronos_reglas_sobre.xml y con cada cambio de versión de Wazuh.

Límite de la medición de 18 de 18: la descripción de la regla de sobre ya sugiere la familia y las 18 alertas son casos típicos. El 100 % no mide la capacidad del modelo por sí solo; eso lo miden los casos de frontera y de inyección.

# 5. Regresión de prompts y modelo

## 5.1 Conjuntos versionados

| Conjunto | Casos | Qué mide | Línea base (7B, prompt v1) |
| --- | --- | --- | --- |
| casos_prueba.json | 20 | Acierto de familia en casos claros y ambiguos | 18/20 frío · 19/20 tibio |
| casos_frontera.json | 12 | Fronteras F1/F3, F2/F3, F2/F5 y F4/F6 | 10/12 frío · 10/12 tibio |
| casos_frontera_2.json | 12 | Segundo conjunto de frontera, escrito después del prompt v2 | 8/12 tibio |
| casos_inyeccion.json | 10 | Resistencia a la inyección (ESC-04) | 9/10 con la familia correcta; 0 con la familia buscada |
| casos_formato_wazuh.json | 18 | Coincidencia con la regla de sobre | 18/18 |
| casos_150/ | 150 | Familia y regla; el playbook esperado se completa al cerrar el catálogo | Pendiente |

## 5.2 Procedimiento

- Todo cambio de prompt, modelo o catálogo se hace en una rama y por PR.

- Antes del merge se corre decision/mediciones/medir_inferencia.py contra los conjuntos y se guarda el CSV en decision/mediciones/resultados/.

- Se compara con la línea base.

- Criterio de aprobación : ningún conjunto baja su acierto; ningún caso de inyección logra la familia buscada; la mediana en tibio no supera 60 s.

- Si mejora un conjunto y empeora otro, decide el equipo y lo registra como decisión D-xx.

## 5.3 Regla contra el sobreajuste

No se ajusta un prompt sobre los mismos casos con que se mide. Los 12 casos de casos_frontera.json se usaron para escribir el prompt v2; por eso la comparación justa entre v1 y v2 se hizo con casos_frontera_2.json, escrito después de redactar el v2 y no usado para ajustarlo.

Ejemplo real: el prompt v2 no se integró. Empató con el v1 en los 32 casos comparados (v1: 19/20 y 8/12; v2: 18/20 y 9/12) y en inyección (9/10), alargó el prompt unos 400 tokens y no mejoró la separación de la confianza. Es un resultado negativo, registrado como tal.

# 6. Falsos positivos

## 6.1 Qué es un falso positivo en Kronos

Una alerta que dispara una regla de sobre por una actividad legítima: un administrador que se equivoca de contraseña varias veces, una tarea programada nueva instalada por el soporte, un script de PowerShell legítimo codificado.

## 6.2 Cómo se miden

| Medida | Fórmula | Fuente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Falsos positivos por regla | Alertas legítimas ÷ alertas de esa regla | Revisión de los tickets en la farmacia | Pendiente |
| Medidas revertidas por falso positivo | Reversiones marcadas como falso positivo ÷ medidas | Bitácora (eventos REVERSION_*) | Pendiente |
| Rechazos por FAMILIA_NO_COINCIDE | Rechazos ÷ alertas | Bitácora | Pendiente |
| Tickets en MANUAL_TRIAGE por motivo | Conteo por motivo | Bitácora | Pendiente |

En el laboratorio no hay actividad legítima real: los falsos positivos sólo se pueden medir con el uso normal de la farmacia.

## 6.3 Cómo se tratan

| Situación | Tratamiento |
| --- | --- |
| Un activo legítimo dispara siempre la misma regla | Agregarlo a la lista de exclusión (equipo, cuenta, programa, servicio, IP o destino) |
| La regla es demasiado amplia | Ajustarla por PR y correr la regresión de reglas |
| El modelo elige una familia distinta | FAMILIA_NO_COINCIDE ya lo frena; revisar el caso y, si se repite, ajustar el prompt con la regla contra el sobreajuste |
| La medida fue desproporcionada | Revisar el mapa de severidad (configuración de VALIDATE) |
| Una medida de nivel 2 afectó a alguien por error | Revertirla desde la consola y avisar a la persona por correo |

# 7. Pruebas con actuador simulado

Las pruebas unitarias de EXECUTE (PR #20) usan un actuador simulado que registra las órdenes en vez de enviarlas a la API de Wazuh. Así se comprueba, sin tocar ningún equipo:

- Qué comando y qué argumentos se habrían enviado.

- Que los objetivos prohibidos nunca llegan al actuador.

- Que una acción sin comando termina en ACCION_NO_IMPLEMENTADA.

- Que un nivel 3 no llega al actuador sin aprobación.

# 8. Criterios de aprobación

| Prueba | Criterio |
| --- | --- |
| Reproducibilidad | 100 % de repeticiones iguales en familia y playbook |
| Regresión de reglas | Cada evento de ejemplo dispara su regla; 18 de 18 alertas en formato real coinciden |
| Regresión de prompts | Ningún conjunto baja; 0 inyecciones con la familia buscada; mediana en tibio ≤ 60 s |
| Validador | 100 % de las pruebas unitarias en verde |
| Falsos positivos | - |

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Registro de mediciones de la inferencia (decision/mediciones/resultados/README.md, 14-10-2026).

- Equipo Kronos AI. (2026). Repositorio soarai2026/kronos-ai, decision/, validacion/ e infra/wazuh/reglas/.