Planilla y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

2.4  Planilla y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Sigue cada requerimiento de la ERS desde su objetivo hasta su caso de uso, su componente, su módulo del repositorio y su caso de prueba, con la evidencia y el estado al 15-10-2026.

Control del documento

| Documento | Planilla y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |
| --- | --- |
| Grupo | Requerimientos y Análisis de Procesos |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Patricio González |
| Redacción | Equipo Kronos AI. |
| Revisor | Rodrigo Riveros |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, 10.2 y caps. 11 y 12 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Cómo se lee la matriz	4

3. Matriz de trazabilidad	5

3.1 Del objetivo al componente	5

3.2 Del componente a la evidencia	6

3.3 Requerimientos legales	8

4. Resumen de cobertura	9

5. Procedimiento para mantener la matriz	9

Referencias	10

# 1. Propósito y alcance

Este documento permite seguir cada requerimiento de Kronos AI hacia atrás, hasta el objetivo que lo justifica, y hacia adelante, hasta la prueba que demuestra que se cumple. Responde dos preguntas: por qué existe cada requerimiento y cómo sabemos que está hecho.

Cubre los 46 requerimientos funcionales y no funcionales del documento 2.3 (Especificación de Requerimientos de Software) y los 9 requerimientos legales. Los casos de uso están en el documento 2.5 (Especificación de Casos de Uso) y los casos de prueba en el documento 6.3 (Especificación de Casos de Prueba). La matriz usa los mismos identificadores que esos documentos.

# 2. Cómo se lee la matriz

| Columna | Qué contiene | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento | RF-NN o RNF-NN | Documento 2.3 |
| Prioridad | M (debe), S (debería), C (podría), según MoSCoW | Documento 2.3 |
| Objetivo | OE1 a OE5 u OG (objetivo general) | Formativa Fase 1 |
| Caso de uso | CU-01 a CU-10; «-» si el requerimiento es transversal | Documento 2.5 |
| Componente | Pieza SOAR-* que lo cumple | Documento 3.1 |
| Módulo | Archivo o carpeta del repositorio soarai2026/kronos-ai | Rama develop y PR #17 a #24 |
| Caso de prueba | CP-NN con su estado | Documento 6.3 |

| Código | Objetivo |
| --- | --- |
| OG | Implementar un SOAR automatizado con IA y ejecución determinista, con trazabilidad y control humano |
| OE1 | Infraestructura de detección con Wazuh |
| OE2 | Catálogo de 25 playbooks en 4 niveles de autonomía |
| OE3 | Modelo local con clasificación en dos pasos |
| OE4 | Orquestación con limitador de tasa y cortacircuito |
| OE5 | Persistencia inmutable |

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Verificado | La prueba existe, se ejecutó y pasó; hay evidencia en develop o en docs/evidencia/ |
| Informado | La prueba está escrita y pasa, pero está en un pull request abierto, sin revisión ni despliegue |
| Pendiente | La prueba está definida en el documento 6.3, pero no se ha ejecutado |

# 3. Matriz de trazabilidad

## 3.1 Del objetivo al componente

| Req. | Nombre | Prio. | Objetivo | Caso de uso | Componente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Recolectar telemetría en Windows y Linux | M | OE1 | CU-01 | SOAR-COLLECT |
| RF-02 | Etiquetar la familia con reglas de sobre | M | OE1 | CU-01 | SOAR-DETECT |
| RF-03 | Registrar agentes sin publicar el 1515 | M | OE1 | CU-10 | SOAR-DETECT |
| RF-04 | Detectar un agente que deja de reportar | S | OE1 | CU-01 | SOAR-DETECT |
| RF-05 | Un ticket por alerta y por inquilino | M | OE5 | CU-01 | SOAR-AUDIT |
| RF-06 | Clasificar en dos pasos | M | OE3 | CU-01 | SOAR-CLASSIFY |
| RF-07 | Aplicar los chequeos en orden | M | OE3 | CU-01, CU-06 | SOAR-VALIDATE |
| RF-08 | Falla o rechazo: MANUAL_TRIAGE y aviso | M | OE3 | CU-06 | SOAR-VALIDATE |
| RF-09 | Registrar antes de ejecutar (R3) | M | OE5 | CU-01 | SOAR-VALIDATE |
| RF-10 | Orden de Active Response desde tabla fija | M | OE2 | CU-01 | SOAR-EXECUTE |
| RF-11 | Reversión programada del nivel 1 | M | OE2 | CU-01, CU-05 | SOAR-EXECUTE |
| RF-12 | Registrar resultado y reversión | M | OE5 | CU-01, CU-05 | SOAR-EXECUTE |
| RF-13 | Nivel 2 con aviso y revisión de 2 días | M | OE2 | CU-02 | SOAR-EXECUTE, SOAR-NOTIFY |
| RF-14 | Nivel 3 en AWAITING_APPROVAL | M | OE2 | CU-03 | SOAR-EXECUTE, SOAR-NOTIFY, SOAR-CONSOLE |
| RF-15 | Vencimiento del nivel 3 | M | OE2 | CU-04 | SOAR-EXECUTE |
| RF-16 | Avisos y solicitudes por Telegram | M | OE2 | CU-02, CU-03 | SOAR-NOTIFY |
| RF-17 | Consola con contraseña y TOTP por NetBird | M | OG | CU-09 | SOAR-CONSOLE |
| RF-18 | Pendientes de nivel 3 en la consola | M | OE2 | CU-03 | SOAR-CONSOLE |
| RF-19 | Nivel 2 vigentes y revertir | M | OE2 | CU-05 | SOAR-CONSOLE |
| RF-20 | Línea de tiempo del ticket | S | OE5 | CU-06 | SOAR-CONSOLE |
| RF-21 | Cerrar el cortacircuito con motivo | M | OE4 | CU-07 | SOAR-CONSOLE, SOAR-AUDIT |
| RF-22 | Verificar la cadena a pedido | S | OE5 | CU-08 | SOAR-AUDIT |
| RF-23 | Instalador del agente del inquilino | C | OG | CU-10 | SOAR-COLLECT |
| RF-24 | Bitácora de sólo inserción encadenada | M | OE5 | CU-08 | SOAR-AUDIT |
| RF-25 | Abrir el cortacircuito por volumen | M | OE4 | CU-07 | SOAR-VALIDATE |
| RF-26 | Alta de un inquilino | S | OE5 | CU-10 | SOAR-AUDIT, SOAR-DETECT |
| RF-27 | Lectura incremental de alerts.json | M | OE3 | CU-01 | SOAR-VALIDATE |
| RF-28 | Preparar la alerta | M | OE3 | CU-01 | SOAR-VALIDATE |
| RF-29 | Rechazo FAMILIA_NO_COINCIDE | M | OE3 | CU-06 | SOAR-VALIDATE |
| RF-30 | Objetivos prohibidos | M | OE2 | CU-01 | SOAR-EXECUTE |
| RF-31 | Vista de sólo lectura del cliente | C | OG | - | SOAR-CONSOLE |
| RF-32 | Respaldo diario cifrado | M | OE5 | - | SOAR-AUDIT |
| RNF-01 | Decisión en 60 s o menos | M | OE3 | CU-01 | SOAR-CLASSIFY, SOAR-VALIDATE |
| RNF-02 | Falla segura | M | OE3 | CU-06 | SOAR-VALIDATE |
| RNF-03 | Aislamiento por inquilino | M | OE5 | - | SOAR-AUDIT |
| RNF-04 | Bitácora inmutable y verificable | M | OE5 | CU-08 | SOAR-AUDIT |
| RNF-05 | Frontera decisión y ejecución (R1) | M | OE3 | - | Repositorio |
| RNF-06 | Disponibilidad tras reinicio | M | OE1 | - | SOAR-CORE-01 |
| RNF-07 | Exposición mínima de puertos | M | OG | - | SOAR-CORE-01 |
| RNF-08 | Sin secretos en el repositorio | M | OG | - | Repositorio |
| RNF-09 | Reproducibilidad | M | OE3 | - | SOAR-CLASSIFY |
| RNF-10 | Resistencia a la inyección | M | OE3 | CU-01 | SOAR-CLASSIFY, SOAR-VALIDATE |
| RNF-11 | Recuperabilidad | M | OE5 | - | SOAR-AUDIT |
| RNF-12 | Escalabilidad por diseño | S | OE5 | CU-10 | SOAR-AUDIT |
| RNF-13 | Seguridad de la consola | M | OG | CU-09 | SOAR-CONSOLE |
| RNF-14 | Mínimo privilegio por servicio | M | OE5 | - | SOAR-AUDIT |

## 3.2 Del componente a la evidencia

| Req. | Módulo del repositorio | Casos de prueba (documento 6.3) |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Configuración del agente | CP-37 Pendiente, CP-40 Pendiente |
| RF-02 | infra/wazuh/reglas/kronos_reglas_sobre.xml | CP-35 Verificado |
| RF-03 | Guía de instalación (docs/instalacion/) | CP-36 Pendiente |
| RF-04 | Regla 100115 | CP-39 Pendiente |
| RF-05 | infra/docker/initdb/02_esquema.sql; persistencia/repositorio.py (PR #17) | CP-06 Informado |
| RF-06 | decision/inferencia.py, plantillas.py, ollama.py | CP-08 Verificado |
| RF-07 | validacion/chequeos.py, contrato.py, catalogo.py, configuracion.py | CP-09 Verificado, CP-10 Verificado, CP-12 Verificado, CP-13 Verificado, CP-14 Verificado, CP-15 Verificado |
| RF-08 | validacion/chequeos.py; notificacion/ (PR #21) | CP-16 Verificado |
| RF-09 | persistencia/repositorio.py (PR #17) | CP-18 Informado, CP-40 Pendiente |
| RF-10 | ejecucion/ordenes.py, actuador_wazuh.py (PR #20) | CP-19 Informado, CP-22 Informado, CP-38 Pendiente, CP-40 Pendiente |
| RF-11 | ejecucion/ejecutor.py (PR #20) | CP-21 Informado |
| RF-12 | ejecucion/ejecutor.py; persistencia/repositorio.py (PR #20) | CP-21 Informado, CP-40 Pendiente |
| RF-13 | ejecucion/ (PR #20); notificacion/ (PR #21) | CP-24 Informado, CP-41 Pendiente |
| RF-14 | ejecucion/ (PR #20); notificacion/respuestas.py (PR #21) | CP-23 Informado, CP-26 Informado, CP-42 Pendiente |
| RF-15 | ejecucion/ejecutor.py (PR #20) | CP-23 Informado |
| RF-16 | notificacion/ (PR #21) | CP-25 Informado, CP-26 Informado, CP-41 Pendiente |
| RF-17 | consola/usuarios.py, sesiones.py (PR #24) | CP-27 Informado, CP-31 Informado |
| RF-18 | consola/app.py, datos.py (PR #24) | CP-29 Informado, CP-42 Pendiente |
| RF-19 | consola/app.py (PR #24) | CP-29 Informado |
| RF-20 | Vista frontend.auditoria | CP-50 Pendiente |
| RF-21 | infra/docker/initdb/04_consola.sql (PR #23); consola/ (PR #24) | CP-30 Informado |
| RF-22 | fn_verificar_cadena en 02_esquema.sql | CP-04 Verificado, CP-49 Pendiente |
| RF-23 | No existe | CP-52 Pendiente |
| RF-24 | infra/docker/initdb/02_esquema.sql | CP-02 Verificado, CP-03 Verificado |
| RF-25 | validacion/chequeos.py; validacion/configuracion/validate.json | CP-14 Verificado, CP-44 Pendiente |
| RF-26 | No existe | CP-48 Pendiente |
| RF-27 | conectores/alertas_wazuh.py | CP-05 Verificado |
| RF-28 | validacion/alerta.py | CP-07 Verificado |
| RF-29 | validacion/chequeos.py | CP-11 Verificado |
| RF-30 | ejecucion/ordenes.py (PR #20) | CP-20 Informado |
| RF-31 | No existe | CP-51 Pendiente |
| RF-32 | infra/docker/respaldo/ (PR #19) | CP-32 Informado |
| RNF-01 | decision/mediciones/ | CP-45 Pendiente |
| RNF-02 | decision/inferencia.py | CP-16 Verificado, CP-43 Pendiente |
| RNF-03 | 02_esquema.sql (RLS) | CP-01 Verificado |
| RNF-04 | 02_esquema.sql | CP-03 Verificado, CP-04 Verificado |
| RNF-05 | tools/check_r1.py | CP-33 Verificado |
| RNF-06 | Archivos de Docker Compose | CP-46 Pendiente |
| RNF-07 | Firewall y NetBird | CP-36 Pendiente |
| RNF-08 | gitleaks en el CI | CP-34 Verificado |
| RNF-09 | Prompts, catálogo y configuración versionados | CP-47 Pendiente |
| RNF-10 | tests/unit/test_inyeccion.py | CP-17 Verificado |
| RNF-11 | infra/docker/respaldo/ (PR #19) | CP-32 Informado |
| RNF-12 | Esquema multiinquilino | CP-48 Pendiente |
| RNF-13 | consola/ (PR #24) | CP-27 Informado, CP-28 Informado |
| RNF-14 | Roles en 02_esquema.sql y 04_consola.sql (PR #23) | CP-30 Informado |

## 3.3 Requerimientos legales

Los requerimientos legales no se prueban con código. Se verifican con documentos firmados o con una revisión del diseño.

| Req. | Nombre | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RL-01 | Autorización escrita de instalación y monitoreo | Documento «Autorización de Instalación y Monitoreo», firmado | Verificado |
| RL-02 | Aviso a los trabajadores | Documento «Aviso de Monitoreo a Trabajadores», firmado | Verificado |
| RL-03 | Aceptación de las acciones de contención | Documento «Aceptación de Acciones de Contención», firmado | Verificado |
| RL-04 | Minimización de datos | Configuración del agente sin lectura de documentos ni bases (revisión del diseño) | Verificado por diseño |
| RL-05 | Proporcionalidad | Nivel fijo por medida en el catálogo 0.1; chequeo de severidad (CP-15) | Verificado por diseño |
| RL-06 | Responsabilidad proactiva | Registro previo a la acción (CP-18) y cadena verificable (CP-04) | Informado servicio en PR #17 |
| RL-07 | Aviso a la persona afectada por correo | Correo enviado a mano por un integrante | Pendiente |
| RL-08 | Retención de 2 años (decisión interna) | Política de retención y eliminación | Pendiente falta la política escrita (BR-01, R-09) |
| RL-09 | Tratamiento de datos con el proveedor | Acuerdo con Contabo | Por confirmar BR-05 abierta (D-44) |

# 4. Resumen de cobertura

Cada requerimiento se cuenta una vez, según el mejor estado entre sus casos de prueba.

| Mejor estado de prueba | Requerimientos |
| --- | --- |
| Verificado Probado | 16 |
| Informado Escrito en un PR abierto | 18 |
| Pendiente Definido, sin ejecutar | 12 |
| Sin caso de prueba | 0 |
| Total | 46 |

| Estado | Casos |
| --- | --- |
| Verificado Probados | 19 |
| Informado Escritos en PR abiertos | 16 |
| Pendiente Definidos, sin ejecutar | 17 |
| Total | 52 |

Lectura. La lógica de decisión (VALIDATE, CLASSIFY) y la bitácora (AUDIT) están probadas. La ejecución, los avisos y la consola tienen pruebas escritas, pero esperan la revisión y el merge de los PR #17 a #24. Lo que necesita el laboratorio o el servidor completo (punta a punta, estrés, latencia con todos los servicios, reinicio) está definido y sin ejecutar. Requerimientos sin caso: ninguno.

Brechas que la matriz deja a la vista:

- Ningún requerimiento de prioridad M está demostrado de punta a punta. Esa prueba (CP-40 a CP-42) es el hito de S2 y la condición para instalar en la farmacia.

- RF-11 depende de los plazos de reversión del nivel 1, que no están definidos (R-19).

- RF-10 depende de que la API de Wazuh 4.14.8 acepte el comando con «!» (R-20, CP-38).

- RF-26 y RNF-12 esperan la definición de cómo se asigna el inquilino a cada alerta.

- Las 110 pruebas unitarias corren en el CI sólo cuando se integre el PR #18.

# 5. Procedimiento para mantener la matriz

- Cuándo se actualiza. Al integrar un PR que agrega o cambia un requerimiento, un módulo o una prueba; al ejecutar una prueba pendiente; y al cierre de cada sprint.

- Quién la actualiza. El autor del PR actualiza su fila. El revisor del PR comprueba que la fila coincida con el cambio. Patricio revisa la matriz completa al cierre del sprint.

- Cómo se cambia un estado. Un caso pasa a Verificado sólo con evidencia: salida de la prueba en el CI, un archivo en docs/evidencia/ o un registro de trabajo. Un PR abierto deja el caso en Informado.

- Requerimiento nuevo. Se agrega primero al documento 2.3 con su identificador. Luego se le asigna objetivo, caso de uso, componente y al menos un caso de prueba en el documento 6.3.

- Requerimiento eliminado. No se borra: se marca como retirado, con la decisión D-xx que lo retira.

- Fuente única. La planilla del anexo es la versión de trabajo. El Word se regenera desde ella en cada entrega.

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Repositorio soarai2026/kronos-ai, rama develop y pull requests #16 a #24.

- Equipo Kronos AI. (2026). Índice y matriz de trazabilidad (documento 00, versión 0.1, 14-10-2026).

- Equipo Kronos AI. (2026). Formativa Fase 1 [documento interno].