}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolás Matías Zamora Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | 20.466.929.5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle, Santiago |

| Nombre estudiante | Rodrigo Antonio Riveros Delgado |
| --- | --- |
| Rut | 20.981.031-K |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso Ovalle, Santiago |

| Nombre estudiante | Patricio Andrés González Gonzalo |
| --- | --- |
| Rut | 15.116.646-6 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso Ovalle, Santiago |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Kronos AI - Sistema SOAR con clasificación asistida por inteligencia artificial y ejecución determinística. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Seguridad de la información y ciberseguridad. Infraestructura tecnológica, redes y virtualización. Desarrollo e integración de soluciones de software. Gestión de proyectos de tecnologías de la información. |
| Competencias | El proyecto aborda las cuatro competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Se diseñan y aplican pruebas unitarias, de integración, de sistema, adversariales y de regresión, con un conjunto de incidentes etiquetados, casos de inyección y siete métricas con umbrales definidos de antemano. Los resultados obtenidos alimentan mejoras sobre el catálogo y los prompts de clasificación. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. El proyecto se planifica en etapas secuenciales con hitos verificables, matriz de riesgos con exposición y mitigación asignada, y un análisis de compromisos donde cada decisión arquitectónica registra las alternativas evaluadas y descartadas. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Se diseña e implementa el modelo de persistencia del sistema: ciclo de vida de incidentes, auditoría inmutable con encadenamiento de hashes y escritura serializada, cola de inferencia con priorización, temporizadores persistentes y contadores de control. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Se construyen los veinticinco playbooks con sus rutinas de reversión, el validador determinístico, la capa de orquestación, un puente de protocolo propio y la interfaz web de operación. La integración de estos componentes heterogéneos se realiza mediante contratos de datos explícitos, y su implantación se documenta de forma reproducible. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los Centros de Operaciones de Seguridad enfrentan el fenómeno de la fatiga de alertas: el volumen diario de eventos que generan las plataformas de monitoreo supera de forma sistemática la capacidad de análisis de los equipos humanos disponibles. El resultado son tiempos de respuesta prolongados, priorización deficiente y, en el peor escenario, incidentes críticos que no se atienden oportunamente. El problema afecta con particular intensidad a las organizaciones pequeñas y medianas, que carecen de equipos de seguridad dedicados y de presupuesto para adquirir plataformas SOAR comerciales, cuyo costo de licenciamiento resulta prohibitivo para ese segmento. Quedan así en el peor escenario posible: enfrentan el mismo volumen de amenazas que una organización grande, sin el equipo ni la herramienta para responder. La respuesta intuitiva sería incorporar un modelo de lenguaje que automatice el triage. Sin embargo, su adopción irrestricta introduce riesgos propios: alucinaciones, inconsistencia entre ejecuciones y vulnerabilidad a la inyección de instrucciones. Dado que el contenido de una alerta proviene de un entorno potencialmente comprometido, delegar en un modelo generativo la construcción libre de comandos sobre infraestructura productiva constituye, en la práctica, un riesgo de seguridad superior al que se pretende mitigar. Kronos AI responde a esa tensión: demuestra que es posible obtener los beneficios de la automatización asistida por inteligencia artificial sin ceder el control de la ejecución, sobre infraestructura de bajo costo y con garantías verificables. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera implementar y validar un sistema SOAR funcional que reciba alertas de seguridad, las clasifique mediante inteligencia artificial y ejecute acciones correctivas de forma automatizada, garantizando trazabilidad, reversibilidad y control humano proporcional al impacto de cada acción. El sistema separa de forma estricta dos capas. La capa de decisión es un modelo de lenguaje local de siete mil millones de parámetros, ejecutado sobre CPU mediante Ollama, que clasifica cada alerta en dos pasos secuenciales y devuelve únicamente una estructura JSON validable. Este modelo no dispone de herramientas, credenciales ni intérprete de comandos: elige de un catálogo cerrado de veinticinco playbooks y nunca construye instrucciones nuevas. La capa de ejecución es código convencional, y es lo único con capacidad de actuar sobre la infraestructura. Entre ambas opera un validador determinístico que aplica seis comprobaciones bloqueantes: conformidad del esquema, umbral de confianza, pertenencia al catálogo, ausencia del activo en una lista de exclusión, límite de tasa con cortacircuito, y recuperación del nivel de autonomía desde los metadatos del catálogo. Cada playbook tiene asignado un nivel de autonomía fijo, de cero a tres, según el sujeto y la magnitud del impacto. Las acciones que afectan a una persona identificada se notifican de forma obligatoria; las que comprometen la continuidad de un servicio nunca se ejecutan sin aprobación humana previa. Toda decisión se registra en una cadena de auditoría inmutable antes de ejecutarse. El laboratorio se despliega sobre cuatro equipos unidos por una red mesh cifrada, con un anfitrión que aloja los servicios en contenedores y máquinas virtuales que actúan como controlador de dominio, estaciones de trabajo y nodo atacante. La validación se realiza mediante simulación controlada de ataques con Atomic Red Team. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra de forma articulada las áreas centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, y lo hace en un mismo producto en lugar de en ejercicios aislados. En infraestructura y redes, exige desplegar y administrar un entorno virtualizado completo: controlador de dominio, gateway con proxy e inspección de contenido, estaciones en dos plataformas distintas y una red mesh cifrada entre cuatro equipos. En seguridad de la información, aborda el ciclo completo de detección, análisis, contención y reversión, incorporando además un modelo de amenazas formal y un control de prevención de fuga de datos. En desarrollo de software, requiere construir la capa de orquestación, veinticinco playbooks con sus rutinas de reversión, un validador determinístico, un puente de protocolo propio y una interfaz web de operación. En gestión de proyectos, obliga a coordinar un equipo de tres integrantes sobre capas interdependientes, con control de versiones, gestión de riesgos y entregas por hitos verificables. A ello se suma la dimensión normativa: el diseño incorpora desde su origen los principios de la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales, lo que exige comprender obligaciones legales y traducirlas en controles técnicos concretos. |
| Relación con los intereses profesionales | Nicolás Zamora: Mi interés profesional se orienta a la seguridad de la información, específicamente al diseño de arquitecturas seguras y a la respuesta ante incidentes. Este proyecto me permite trabajar en la intersección de esa área con la automatización asistida por inteligencia artificial, que es donde considero que se está desplazando la práctica del sector. Rodrigo Riveros: Mis intereses apuntan a la ingeniería de datos, la arquitectura en la nube (Cloud Architecture) y el diseño backend. Desarrollar infraestructuras como arquitecturas Lambda y asegurar el ciclo de vida de los datos son mis principales motivaciones. Patricio González: mi interés es más por el desarrollo de software y la integración de plataformas que iría de la mano con la seguridad de sistemas computacionales y la ciberseguridad ya que me resulta atractivo y considero que es futuro al que se dirige la informática con la Inteligencia artificial. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en el plazo disponible por cuatro razones. Primero, la totalidad de las herramientas es de código abierto y sin costo de licenciamiento: Wazuh, Ollama, n8n, PostgreSQL, Samba, Squid, Presidio, Django, Docker y VirtualBox. No se requiere adquirir software ni contratar servicios en la nube. Segundo, el hardware ya está disponible. El equipo cuenta con cuatro computadores personales: un anfitrión de treinta y dos gigabytes de memoria que aloja los contenedores, y tres equipos de dieciséis gigabytes que alojan las máquinas virtuales. El presupuesto de memoria estimado deja un margen superior al sesenta por ciento en todos ellos. La inferencia se ejecuta sobre CPU por diseño, lo que elimina la necesidad de tarjetas gráficas dedicadas. Tercero, el alcance está deliberadamente acotado. El catálogo es cerrado en veinticinco playbooks y la validación se realiza sobre un conjunto etiquetado de tamaño definido, con métricas y umbrales establecidos de antemano. El trabajo se reparte por capas completas entre los tres integrantes, lo que permite avance paralelo. Cuarto, el proyecto avanza por etapas secuenciales, cada una cerrada con una etiqueta en el repositorio y un documento entregable. Esto permite verificar el avance de forma objetiva y detectar desviaciones de forma temprana. Al momento de esta definición, la documentación de arquitectura, amenazas, riesgos, cumplimiento y plan de pruebas se encuentra completa, y el repositorio con su estructura y convenciones ya está operativo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Implementar un sistema SOAR de respuesta automatizada a incidentes de seguridad que integre clasificación asistida por inteligencia artificial con ejecución determinística de acciones correctivas, garantizando trazabilidad, reversibilidad y control humano proporcional al impacto de cada acción, sobre infraestructura de bajo costo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | OE-1. Desplegar la infraestructura virtualizada de laboratorio, compuesta por los nodos de dominio, gateway, estaciones de trabajo y atacante, junto con la plataforma de monitoreo Wazuh y sus agentes. OE-2. Diseñar un catálogo cerrado de veinticinco playbooks agrupados en seis familias de incidentes, asignando a cada uno un nivel de autonomía fijo conforme al impacto de la acción correctiva asociada. OE-3. Configurar e integrar un modelo de lenguaje local que clasifique las alertas en dos pasos secuenciales, devolviendo exclusivamente una estructura JSON validable, sin capacidad de generación de instrucciones ejecutables. OE-4. Desarrollar la capa de orquestación y ejecución determinística, implementando validación contra catálogo, lista de exclusión de activos, limitador de tasa con cortacircuito, ejecución diferenciada por nivel de autonomía y reversión automática temporizada. OE-5. Implementar el modelo de persistencia de tickets y de auditoría inmutable con escritura serializada, registrando la intención de ejecución con anterioridad a la acción conforme a las exigencias de trazabilidad de la Ley N.º 21.719. OE-6. Validar el sistema mediante simulación controlada de ataques con Atomic Red Team, verificando el cumplimiento de las métricas definidas de precisión, tiempo de contención, eficacia de reversión, contención de daño agregado y resistencia a inyección. OE-7. Desarrollar una interfaz web de operación que permita al analista supervisar incidentes, aprobar acciones de alto impacto y consultar la cadena de auditoría. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda mediante una metodología incremental por etapas, con validación experimental controlada al cierre. La elección responde a la naturaleza del sistema: se construyen capas interdependientes cuyo comportamiento conjunto solo puede verificarse integrándolas, por lo que un enfoque en cascada expondría los defectos de integración demasiado tarde. ETAPAS DE DESARROLLO. El trabajo se organiza en nueve etapas secuenciales, ordenadas por dependencia técnica. Cada etapa cierra con una etiqueta de versión en el repositorio y un documento entregable, de modo que el avance sea verificable de forma objetiva y no dependa de la declaración del equipo. Ninguna etapa comienza antes de que la anterior alcance su criterio de cierre. REPARTO POR CAPAS. La asignación de responsabilidades se realiza por capas completas y no por tareas sueltas. El criterio es deliberado: aísla responsabilidades, permite el avance paralelo y posibilita la evaluación diferenciada del aporte individual. Se realizan reuniones periódicas de integración con ejecución del flujo completo desde etapas tempranas, para detectar defectos de integración antes de que se acumulen. DISEÑO PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN. La arquitectura se documenta antes de escribir código, mediante el modelo de vistas 4+1, un análisis de compromisos con método ATAM, un modelo de amenazas STRIDE y una matriz de riesgos. Los contratos de datos entre capas se definen antes de implementarlas. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL. La verificación se estructura en cinco niveles: pruebas unitarias por playbook, pruebas de integración por frontera, pruebas de sistema de extremo a extremo, pruebas adversariales y pruebas de regresión. Los eventos de prueba se generan mediante ejecución real de técnicas de MITRE ATT&CK con Atomic Red Team desde un nodo atacante, de modo que las alertas analizadas sean genuinas y no construidas. El conjunto etiquetado se divide en una partición de desarrollo, usada para el afinamiento de los prompts, y una partición de validación que no se consulta durante ese afinamiento y sobre la cual se miden las métricas comprometidas. Esta separación evita que la precisión reportada esté inflada por haber ajustado el sistema sobre los mismos casos con que se lo evalúa. REPRODUCIBILIDAD. Cada escenario de prueba parte de un estado limpio conocido, restaurado desde instantáneas de las máquinas virtuales. El atributo que se busca no es la disponibilidad continua sino la reproducibilidad: el sistema debe demostrar que su comportamiento ante un conjunto definido de incidentes es consistente entre ejecuciones, y esa demostración exige partir de un estado inicial idéntico y verificable. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. Todo el trabajo se versiona en un repositorio con ramas protegidas, revisión cruzada obligatoria entre integrantes y convención de mensajes de confirmación. La documentación se versiona junto al código para evitar divergencias.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Infraestructura de laboratorio desplegada y operativa | Cuatro equipos con red mesh cifrada, plataforma de monitoreo con agentes reportando, controlador de dominio, gateway y estaciones de trabajo en dos plataformas, con instantáneas en estado limpio. Se acompaña de la guía de instalación reproducible. | Acredita el logro del OE-1 y constituye la condición material sin la cual ninguna de las capas posteriores puede probarse. Evidencia la competencia de diseño e implementación de infraestructura tecnológica. |
| Avance | Catálogo de playbooks y documentación de arquitectura | Catálogo cerrado de veinticinco playbooks en seis familias, con niveles de autonomía, metadatos y reglas de gobernanza. Documento de arquitectura con las cinco vistas del modelo 4+1, análisis de compromisos, modelo de amenazas STRIDE y matriz de riesgos. | Acredita el OE-2 y demuestra capacidad de diseño arquitectónico fundamentado, no solo de implementación. Las decisiones quedan registradas con su alternativa descartada y su justificación. |
| Avance | Clasificador con inteligencia artificial funcionando de extremo a extremo | Modelo de lenguaje local integrado, con los prompts de clasificación en dos pasos, el esquema JSON de respuesta y el validador determinístico operando sobre alertas reales. Incluye la medición preliminar de precisión sobre la partición de desarrollo. | Acredita los OE-3 y OE-4 y demuestra el principio central del proyecto: que el modelo puede clasificar sin disponer de capacidad de ejecución. |
| Final | Sistema Kronos AI completo y operativo | Sistema integrado con los veinticinco playbooks implementados y sus rutinas de reversión, la capa de orquestación, la persistencia con auditoría encadenada, el control de fuga de datos y la interfaz web de operación. Se presenta mediante demostración en vivo de los escenarios de validación. | Constituye el producto integrado del proyecto y acredita los OE-4, OE-5 y OE-7. Demuestra la competencia de desarrollo e integración de soluciones de software sobre componentes heterogéneos. |
| Final | Informe de validación con las métricas medidas | Ejecución de los nueve escenarios de validación arquitectónica con evidencia registrada, y medición de las siete métricas comprometidas sobre el conjunto etiquetado y los casos adversariales. Incluye un apartado de validez y límites de la evidencia obtenida. | Acredita el OE-6. Demuestra rigor metodológico: las cifras se reportan con su alcance real, incluida la precisión agregada de extremo a extremo y las limitaciones estadísticas del tamaño muestral. |
| Final | Matriz de cumplimiento de la Ley N.º 21.719 | Mapeo de los principios de la normativa chilena de protección de datos personales contra los controles técnicos implementados, con identificación de las brechas que un despliegue productivo debería cerrar. | Evidencia la aplicación de normativa vigente al diseño de una solución tecnológica, y no como anexo posterior. La escala de niveles de autonomía es la traducción técnica directa del principio de proporcionalidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Etapa 0 · Definición y repositorio | Definición de arquitectura, catálogo y documentación base. Creación del repositorio con ramas protegidas, estructura de directorios y convenciones de trabajo. | GitHub, Git, editor de código | 2 semanas | Nicolás Zamora | Facilitador: la documentación previa reduce la ambigüedad en las etapas siguientes. Completada. |
| Desarrollar una solución de software (implantación) | Etapa 1 · Sistema base del anfitrión | Instalación del sistema operativo, motor de contenedores, plataforma de virtualización y red mesh cifrada en los cuatro equipos. | Ubuntu 24.04 LTS, Docker, VirtualBox, Tailscale, 4 equipos | 2 semanas | Nicolás Zamora | Dificultad: compatibilidad de la plataforma de virtualización con el kernel. Mitigación: instalar desde el sitio oficial del fabricante y verificar la compilación de módulos como hito bloqueante. |
| Construir modelos de datos | Etapa 2 · Persistencia y orquestación | Esquema de base de datos con auditoría encadenada, serialización de escritura, tabla de temporizadores y contadores. Despliegue del orquestador y del servicio de notificación. | PostgreSQL, n8n, MailHog, Python | 2 semanas | Rodrigo Riveros | Dificultad: la persistencia de los temporizadores de reversión ante reinicios del orquestador. Se resuelve con tabla propia y flujo consumidor programado. |
| Desarrollar una solución de software (implantación) | Etapa 3 · Monitoreo y nodos virtualizados | Despliegue de la plataforma de monitoreo con reglas personalizadas, agentes en los nodos, y construcción de las cuatro máquinas virtuales con sus instantáneas en estado limpio. | Wazuh, Samba AD DC, Windows, Linux, VirtualBox | 2 semanas | Nicolás Zamora | Facilitador: las instantáneas permiten repetir escenarios desde un estado idéntico. |
| Desarrollar una solución de software (construcción) | Etapa 4 · Motor de clasificación | Despliegue del modelo de lenguaje local, redacción de los prompts de clasificación en dos pasos y del esquema JSON de respuesta. Medición preliminar sobre la partición de desarrollo. | Ollama, modelo 7B cuantizado, conjunto etiquetado | 2 semanas | Patricio González | Dificultad: alcanzar los umbrales de precisión comprometidos. Mitigación: ciclos iterativos de afinamiento y revisión del solapamiento entre familias. |
| Desarrollar una solución de software (construcción) | Etapa 5 · Validador y controles determinísticos | Implementación de las seis comprobaciones del validador, la lista de exclusión de activos y el limitador de tasa con cortacircuito de restablecimiento manual. | Python, PostgreSQL, n8n | 2 semanas | Patricio González | Es el componente que sostiene la propiedad de seguridad del sistema. Requiere pruebas de regresión por cada categoría de exclusión. |
| Desarrollar una solución de software (integración) | Etapa 6 · Gateway y control de fuga de datos | Configuración del proxy con interceptación TLS y autoridad certificadora propia, desarrollo del puente de protocolo e integración del motor de detección de datos personales. | Squid, OpenSSL, Presidio, Python, pyicap | 2 semanas | Nicolás Zamora | Dificultad: el puente de protocolo no existe y debe desarrollarse. Además, el motor de detección requiere un reconocedor propio para el identificador nacional chileno. |
| Desarrollar una solución de software (construcción) | Etapa 7 · Implementación de los playbooks | Desarrollo de los veinticinco playbooks con sus rutinas de reversión y pruebas unitarias, y certificación individual de reversibilidad de los seis playbooks de Nivel 1. | Python, conectores de directorio, gateway y endpoint | 3 semanas | Patricio González | Dificultad: es la tarea de mayor volumen. Mitigación: plantilla común definida antes de comenzar y priorización de un subconjunto representativo de las seis familias y los cuatro niveles. |
| Desarrollar una solución de software (integración) | Etapa 8 · Interfaz web de operación | Desarrollo de la interfaz de supervisión, aprobación de acciones de alto impacto, panel de reversión, restablecimiento del cortacircuito y consulta de la cadena de auditoría. | Django, Gunicorn, Bootstrap, PostgreSQL | 2 semanas | Nicolás Zamora | Dificultad: la integración con el orquestador es el punto que cruza la frontera entre capas. Se verifica de forma aislada antes de integrarla. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Etapa 9 · Validación y medición | Ejecución de los nueve escenarios de validación con Atomic Red Team, medición de las siete métricas comprometidas y elaboración del informe de resultados. | Atomic Red Team, pytest, conjunto etiquetado y casos adversariales | 3 semanas | Rodrigo Riveros | Dificultad: el conjunto etiquetado está en la ruta crítica. Mitigación: se construye en paralelo al diseño del catálogo y no al final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Etapa 0 · Definición y repositorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 1 · Sistema base del anfitrión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 · Persistencia y orquestación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 · Monitoreo y nodos virtualizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4 · Motor de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 5 · Validador y controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 6 · Gateway y fuga de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 7 · Implementación de playbooks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 8 · Interfaz web de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 9 · Validación y medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y reuniones de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.