# Autoevaluación Fase 1: Proyecto Kronos AI

| Indicador de Evaluación | Nivel de Logro Actual | Avance (%) | Responsable Principal | Evidencia Actual | Justificación y Siguientes Pasos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia laboral. | Logrado (80%) | 80% | Equipo Completo | Documento Maestro v2 redactado. | La justificación teórica y práctica está consolidada. Falta el refinamiento final para la presentación académica. |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. | Logrado (75%) | 75% | Patricio / Equipo | Matriz de trazabilidad de objetivos. | Las competencias de modelamiento de datos y desarrollo seguro están integradas. Se debe cruzar con la rúbrica final. |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Completamente Logrado (100%) | 100% | Nicolás / Rodrigo | Matriz de cumplimiento Ley 21.719. | La integración de conocimientos normativos y arquitecturas de ciberseguridad ya es un pilar central del diseño actual. |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Logrado (85%) | 85% | Nicolás | Máquinas Virtuales desplegadas (ZEUS, HERA). | El laboratorio base ya está operativo. Falta afinar consumos de RAM y mediciones bajo estrés. |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes. | Logrado (90%) | 90% | Equipo Completo | CRO-ERS-01 Especificación de Requisitos. | Los 7 objetivos específicos están definidos y alineados con el enfoque determinístico del SOAR. |
| 6. Propone una metodología de trabajo pertinente. | Logrado (80%) | 80% | Equipo Completo | Diagramas de Arquitectura 4+1. | La separación entre decisión (LLM) y ejecución (n8n) está probada a nivel conceptual y primeros despliegues. |
| 7. Establece un plan de trabajo considerando recursos y duración. | Logrado (85%) | 85% | Equipo Completo | Ramas Git, asignación de playbooks. | La carga está dividida estratégicamente (Nicolás: Infra, Patricio: IA, Rodrigo: Orquestación/DB). |
| 8. Determina evidencias para el logro de actividades. | Logrado Parcialmente (60%) | 60% | Patricio / Rodrigo | Definición de métricas (ESC-01 a ESC-09). | Métricas establecidas (ej. precisión 85%). Falta ejecutar todas las pruebas con Atomic Red Team. |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas. | Logrado (80%) | 80% | Equipo Completo | Documentación centralizada en repositorios. | Los documentos en Markdown cumplen los estándares, falta exportar la versión final con normas formales de citación. |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido. | Logrado Parcialmente (60%) | 60% | Equipo Completo | Plantillas de Especificación de Diseño. | Se han llenado las plantillas STRIDE y ATAM. Faltan documentos de validación final (CRO-PRV-01). |

## Parte 2: Avance Específico en Capa de Datos y Orquestación

Dado que la capa de persistencia y orquestación (a cargo de Rodrigo) es crítica para el sistema, se desglosa su avance con indicadores técnicos específicos.

### Tabla 1: Diseño e Implementación del Modelo de Datos (PostgreSQL)

| Objetivo / Requisito BD | Descripción de Implementación | Avance (%) | Responsable Técnico | Dependencias Previas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de vida de incidentes | Tabla tickets creada con soporte para UUID, JSONB (payloads) y campos de estado (ej. MANUAL_TRIAGE). | 90% | Rodrigo | Despliegue del contenedor PostgreSQL. |
| Registro Inmutable (Responsabilidad Proactiva) | Implementación de tabla auditoria operando estrictamente como append-only. | 85% | Rodrigo | Esquema de tickets base. |
| Encadenamiento Criptográfico | Desarrollo de las consultas SQL para calcular el hash_actual enlazado con el hash_anterior mediante pgcrypto. | 75% | Rodrigo | Tabla auditoria lista. |
| Persistencia de Limitador de Tasa | Índices de base de datos creados para soportar los 5 umbrales (LT-01 a LT-05) y tabla de estado de cortacircuito. | 70% | Rodrigo | Estructura de métricas definida. |
| Índices de Rendimiento (Optimización) | Creación de índices B-Tree específicos (ej. idx_tickets_ejec_nivel) para optimizar agregaciones en caliente. | 80% | Rodrigo | Volumen simulado de datos para profiling. |

### Tabla 2: Seguridad, Concurrencia y Gobernanza de la Base de Datos

| Control / Mecanismo BD | Riesgo Mitigado (Modelo STRIDE) | Avance (%) | Estado de Pruebas | Responsable Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principio de Escritor Único (Serialización) | Tampering: Evita la bifurcación de la cadena de hashes al recibir ejecuciones concurrentes desde n8n. | 80% | Probado en entorno local con bloqueo pg_advisory_xact_lock. | Rodrigo |
| Inmutabilidad Impuesta por Motor | Tampering/Elevation: Protege los registros incluso de accesos administrativos erróneos. | 90% | Disparador (Trigger) en PL/pgSQL implementado y validado mediante intentos fallidos de UPDATE. | Rodrigo |
| Segregación Estricta de Roles | Elevation: Impide que componentes de lectura puedan inyectar comandos o alterar flujos. | 85% | Roles cronos_n8n (DML acotado) y cronos_frontend (Solo Lectura) activos. | Rodrigo |
| Verificación de Cadena de Hashes | Repudiation/Tampering: Detección de discontinuidades en el registro. | 50% | Script de validación diseñado, pendiente de integración en el panel de TEMIS (Hito 4). | Rodrigo |
| Gestión de Credenciales (Secrets) | Information Disclosure: Robo o filtración de claves maestras. | 100% | Implementado 100% mediante archivos .env inyectados en Docker y excluidos en `.gitignore`. | Equipo Completo |