Plan de Calidad

6.1  Plan de Calidad (SQA)

Qué significa calidad en Kronos AI y cómo se asegura: política, objetivos medibles, estándares de código, revisiones, integración continua, métricas, no conformidades y registros.

Control del documento

| Documento | Plan de Calidad (SQA) |
| --- | --- |
| Grupo | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Patricio González |
| Redacción | Equipo Kronos AI. |
| Revisor | Rodrigo Riveros |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, 5.10.2, 15.4, 17.2 y 17.3, caps. 22 y 24 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Política de calidad	4

3. Objetivos de calidad	4

4. Estándares de código	5

4.1 Reglas generales	5

4.2 Python 3.12	5

4.3 SQL	6

4.4 Shell	6

4.5 Docker Compose	6

4.6 Commits	6

4.7 Datos de prueba	6

5. Integración continua	7

6. Métricas de calidad	8

7. No conformidades	9

8. Responsables	10

9. Registros de calidad	10

10. Marcos de referencia	11

Referencias	11

# 1. Propósito y alcance

Este plan define qué significa calidad para Kronos AI, cómo se mide y quién la cuida. Cubre el producto (lo que Kronos hace) y el proceso (cómo lo construye el equipo).

Reúne y actualiza tres documentos de la entrega anterior: Plan de calidad (06), Estándares de codificación (13) y Proceso de integración continua (14). La estrategia de pruebas está en el documento 6.2 (Plan Maestro de Pruebas).

El libro separa dos preguntas. La verificación comprueba que se construye bien, según la especificación. La validación comprueba que se construye el producto correcto, el que el cliente necesita (Pantaleo y Rinaudo, cap. 22). Este plan cubre ambas.

# 2. Política de calidad

En Kronos, la calidad se ordena por la misma prioridad que la arquitectura: seguridad y auditabilidad antes que rendimiento y disponibilidad. Un Kronos lento pero seguro es aceptable. Un Kronos rápido que contiene un equipo por error no lo es.

Una tarea se da por hecha sólo con evidencia: un commit, un pull request con sus checks o la salida de una terminal.

# 3. Objetivos de calidad

| N.º | Objetivo | Meta | Cómo se verifica | Estado al 15-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC1 | PR con todos los checks en verde | 100 % | GitHub Actions | Verificado 24 de 24 (verificado en GitHub el 15-10) |
| OC2 | PR revisados por otro integrante, con revisión registrada | 100 % | Revisiones en GitHub | Verificado |
| OC3 | Secretos en el historial | 0 | gitleaks sobre todo el historial | Verificado 0 |
| OC4 | Cadena de la bitácora íntegra en cada verificación | 100 % | fn_verificar_cadena devuelve NULL | Verificado en las pruebas y en la restauración |
| OC5 | Latencia de la decisión | ≤ 60 s | Medición con todos los servicios (documento 6.5) | Informado unos 20 s con el modelo cargado; más de 60 s en frío |
| OC6 | Casos de inyección sin ejecución fuera del catálogo | 10 de 10 | ESC-04 | Informado con el 7B, 9 de 10 con la familia correcta y ninguno con la familia buscada |
| OC7 | Cortacircuito abierto con 30 alertas en 10 minutos | Sí | Prueba de estrés | Verificado |
| OC8 | Falla segura con el motor apagado | Sin ejecución; ticket en MANUAL_TRIAGE | ESC-05 | Verificado unitarias; Pendiente con el motor real |
| OC9 | Restauración del respaldo con la cadena íntegra | Sí | Prueba de restauración | Verificado 2822 de 2822 eventos (15-10) |
| OC10 | Requerimientos M con al menos un caso de prueba | 100 % | Matriz de trazabilidad (documento 2.4) | Verificado todos tienen caso; muchos sin ejecutar |
| OC11 | Pruebas unitarias en el CI | Todas en verde | Job de pruebas | Informado 110 pruebas en el PR #18 |

# 4. Estándares de código

## 4.1 Reglas generales

| Regla | Detalle | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Idioma | Nombres de código, de base y comentarios en español; términos técnicos sin traducir cuando son nombres propios | Revisión |
| Nombres | snake_case para funciones, variables, tablas y columnas; MAYÚSCULAS para constantes; CamelCase para clases | ruff y revisión |
| Fin de línea | LF en todo el repositorio, forzado por .gitattributes | Git |
| Sin secretos | Ningún secreto, contraseña, llave, token ni IP real en código, comentarios, ejemplos o evidencia | gitleaks |
| Comentarios de intención | Explican por qué, no qué; cada módulo abre con su propósito y sus límites | Revisión |
| Plantillas .example | Toda configuración con secretos se versiona como plantilla con marcadores; la real queda fuera del repositorio | gitleaks y revisión |

## 4.2 Python 3.12

- ruff 0.16.10 en el CI, con su selección de reglas por defecto.

- from __future__ import annotations; datos inmutables con @dataclass(frozen=True); códigos con StrEnum iguales a los valores del esquema SQL.

- Dependencias inyectadas con Protocol, para probar sin red (por ejemplo, el modelo en decision/inferencia.py).

- Validación estricta: rechazar entero, no reparar. El contrato rechaza claves de más, repetidas, NaN o confianza fuera de rango.

- Sin valores por defecto para lo que el equipo no ha decidido: el mapa de severidad, la lista de exclusión y los topes entran como datos.

- Sólo biblioteca estándar en decision/ cuando basta.

- R1: decision/ no importa ejecucion, persistencia ni conectores.

## 4.3 SQL

Nombres en español y snake_case; funciones con prefijo fn_ y disparadores con trg_; restricciones con nombre explícito; SET search_path en funciones sensibles; fallar cerrado (sin inquilino fijado, la consulta da error); scripts de inicialización numerados; migraciones versionadas en infra/docker/migraciones/ para cambios posteriores al primer despliegue.

## 4.4 Shell

#!/usr/bin/env bash y set -euo pipefail; umask 077 cuando el script crea secretos; no mostrar secretos ni sobrescribir los existentes; verificar el resultado antes de darlo por bueno. ShellCheck en el CI.

## 4.5 Docker Compose

Imágenes con versión exacta; sin puertos publicados salvo los decididos; secretos por archivo; red interna cuando el servicio no necesita salir; política de reinicio; chequeo de salud; contenedores propios de sólo lectura y sin capacidades del núcleo.

## 4.6 Commits

Formato tipo(ámbito): descripción, en español, en minúscula y sin punto final. Tipos: feat, fix, test, docs, ci, chore. Ejemplo real: feat(persistencia): cadena de hash e inmutabilidad de auditoría.

## 4.7 Datos de prueba

Sólo datos ficticios; direcciones IP del rango 192.0.2.0/24; dominios .example; nombres de equipos y cuentas genéricos.

# 5. Integración continua

| Check | Qué hace | Estado |
| --- | --- | --- |
| gitleaks (historial completo) | Busca secretos en todo el historial; versión 8.30.1 verificada con su suma SHA-256 | Verificado |
| lint (ruff) | Estilo y errores de Python | Verificado |
| R1 | tools/check_r1.py verifica que decision/ no importe la capa de efectos | Verificado |
| Pruebas unitarias | python -m unittest discover -s tests/unit (110 pruebas) | Informado |

El hook de pre-commit corre gitleaks 8.30.1 en cada commit local.

# 6. Métricas de calidad

| Métrica | Fórmula | Fuente | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Checks en verde | PR con todo en verde ÷ PR | GitHub | Cada PR | 100 % |
| PR sin revisión registrada | PR integrados sin revisión ÷ PR integrados | GitHub | Cierre de sprint | 0 % |
| Pruebas que pasan | Pruebas en verde ÷ pruebas | CI y docs/evidencia/ | Cada PR | 100 % |
| Cobertura de requerimientos | Requerimientos con caso ejecutado ÷ requerimientos | Documento 2.4 | Cierre de sprint | 100 % de los M antes de la farmacia |
| Defectos abiertos | Defectos sin cerrar por severidad | Registro de defectos (documento 6.2) | Semanal | 0 críticos antes de la farmacia |
| Acierto de familia | Aciertos ÷ casos | decision/mediciones/ | Cada cambio de prompt o modelo | Confirmado |
| Precisión de punta a punta | Familia y playbook correctos ÷ casos | 150 casos etiquetados | Cuando se cierre el catálogo | Confirmado |
| Latencia de la decisión | Mediana y máximo por alerta | Documento 6.5 | Cada cambio de modelo | ≤ 60 s |

# 7. No conformidades

Una no conformidad es cualquier desvío de un objetivo o una regla de este plan: un check en rojo, un PR sin revisión, una prueba que falla o una cadena rota.

| ID | No conformidad | Acción correctiva («Propuesta») | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | Ningún PR tiene una revisión registrada (OC2, R-04) | Aprobar en GitHub antes de cada merge; empezar con los PR #17 a #24 | Equipo |
| NC-02 | Las pruebas unitarias no corren en el CI | Integrar el PR #18 | Rodrigo |
| NC-03 | Sin prueba permanente del hash independiente de la zona horaria | Aceptada (D-19) | - |
| NC-04 | La mayoría de los PR se abre desde la cuenta compartida | Abrir los PR desde cuentas nominales | Equipo |
| NC-05 | Nada de lo escrito el 15-10 está desplegado | Sesión de despliegue (hito del 19-10) | Rodrigo y Nicolás |

# 8. Responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Autor de un cambio | Pruebas del cambio, checks en verde, descripción del PR y evidencia |
| Revisor | Revisar el PR o el documento; pedir cambios o aprobar; no fusionar su propio trabajo |
| Patricio González | Este plan, la medición y las métricas de producto |
| Rodrigo Riveros | Repositorio, CI y auditoría de configuración |
| Nicolás Zamora | Calidad del laboratorio y de la infraestructura; prueba de reinicio |
| Equipo | Decisiones de alcance y aprobación de los documentos |

# 9. Registros de calidad

| Registro | Qué demuestra | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Historial de PR con sus checks | Que cada cambio pasó los controles | GitHub |
| Evidencia de pruebas | Que las pruebas pasaron en el PC y en el servidor | docs/evidencia/ |
| Resultados de medición | Latencia y acierto con cada modelo | decision/mediciones/resultados/ |
| Registros de trabajo | Qué se hizo, con qué evidencia y qué quedó pendiente | docs/registro/ |
| Registro de decisiones y riesgos | Por qué se decidió algo y qué se aceptó | Documentos 1.6 y 1.9 |

# 10. Marcos de referencia

ISO 9001 y CMMI se citan como marco de referencia, no se certifican. De ISO 9001 se toma la idea de registrar evidencias y tratar no conformidades; de CMMI, la de tener procesos definidos para configuración, medición y verificación.

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Plan de calidad, Estándares de codificación y Proceso de integración continua (documentos 06, 13 y 14, versión 0.1, 14-10-2026).

- Equipo Kronos AI. (2026). Repositorio soarai2026/kronos-ai, rama develop y pull requests #1 a #24.