Acta de Minuta de Kick-Off

1.5  Acta de Minuta de Kick-Off

Registro reconstruido de la reunión de lanzamiento de Kronos AI del 10-08-2026: asistentes, objetivo, temas, acuerdos respaldados por los documentos de la Fase 1, compromisos y firmas.

Control del documento

| Documento | Acta de Minuta de Kick-Off |
| --- | --- |
| Grupo | Gestión y Planificación de Proyectos |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Equipo Kronos. |
| Redacción | Equipo Kronos. |
| Revisor | Equipo Kronos. |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, 20.7 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Datos de la reunión

2. Asistentes

3. Objetivo de la reunión

4. Temas tratados

5. Acuerdos

6. Compromisos

7. Próxima reunión

9. Firmas

Referencias

# 1. Datos de la reunión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Kronos AI |
| Tipo de reunión | Lanzamiento del proyecto (kick-off) |
| Fecha | 10-08-2026 (asumida, D-43) |
| Hora | Por Confirmar |
| Lugar o medio | Por Confirmar |
| Convoca | Por Confirmar |
| Redacta (reconstrucción) | Equipo Kronos AI, 16-10-2026 |

# 2. Asistentes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Nicolás Zamora | Integrante del equipo |
| Rodrigo Riveros | Integrante del equipo |
| Patricio González | Integrante del equipo |
| Ceferino Aníbal Sotelo Becerra | Profesor guía |

# 3. Objetivo de la reunión

Dar inicio formal al proyecto de título: presentar el problema y la propuesta, acordar cómo se organiza el equipo, qué herramientas se usan y qué se entrega en la Fase 1.

# 4. Temas tratados

La lista de temas se reconstruye a partir de lo que los documentos de la Fase 1 muestran como resuelto en esa etapa.

| N.º | Tema | Contenido según los documentos de la Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problema | Las PyMEs enfrentan las mismas amenazas que una empresa grande, sin equipo ni presupuesto para un SOAR comercial |
| 2 | Tesis | Una IA que sólo clasifica y un código determinista que ejecuta, con restricciones verificables y una bitácora encadenada |
| 3 | Reparto por capas | Detección e infraestructura (Nicolás), persistencia y ejecución (Rodrigo), decisión y medición (Patricio) |
| 4 | Herramientas | Wazuh para la detección; un modelo de lenguaje local para clasificar; base de datos con bitácora; laboratorio en máquinas virtuales |
| 5 | Forma de trabajo | Repositorio en GitHub; trabajo por etapas con versiones; avances revisados con el profesor guía |
| 6 | Entregables de la Fase 1 | Guía de definición del proyecto APT, autoevaluaciones, diarios de reflexión, Formativa Fase 1 y presentación |

# 5. Acuerdos

Sólo se anotan los acuerdos que los documentos de la Fase 1 respaldan.

| N.º | Acuerdo | Respaldo |
| --- | --- | --- |
| A-01 | El proyecto se llama Kronos AI y desarrolla un SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista | Formativa Fase 1 |
| A-02 | El trabajo se divide por capas, una por integrante | Formativa Fase 1 y guion de la presentación |
| A-03 | El código se versiona en un repositorio de GitHub | Documentos de la Fase 1 |
| A-04 | Se construye un laboratorio virtualizado para probar el sistema | Formativa Fase 1 (etapas del laboratorio) |
| A-05 | Se entrega la Formativa Fase 1 con objetivos general y específicos | Formativa Fase 1 |
| A-06 | El profesor guía revisa los avances y valida el alcance | Rol del profesor guía en el proyecto |

# 6. Compromisos

| N.º | Compromiso | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Primera presentación | Equipo | 21-08-2026 | Informado |
| C-02 | Guía de definición del proyecto APT, autoevaluaciones y diarios de reflexión | Equipo | 31-08 al 03-09-2026 | Verificado |
| C-03 | Formativa Fase 1 | Equipo | 31-08 al 03-09-2026 | Verificado |
| C-04 | Presentación de la Fase 1 (guion de 10 minutos) | Equipo | 03-09-2026 | Informado |
| C-05 | Laboratorio en máquinas virtuales | Equipo | x | Verificado |

Las fechas de los compromisos son las de los hitos registrados de la Fase 1; no consta que se fijaran en esta reunión.

# 7. Próxima reunión

Cada día viernes en clase de Capstone.

# 9. Firmas

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolás Zamora | Integrante |  |  |
| Rodrigo Riveros | Integrante |  |  |
| Patricio González | Integrante |  |  |
| Ceferino Aníbal Sotelo Becerra | Profesor guía |  |  |

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Formativa Fase 1 [documento interno, 31-08 al 03-09-2026].

- Equipo Kronos AI. (2026). Guion y presentación de la Fase 1 [documentos internos, 21-08 al 04-09-2026].

- Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI - Replanteamiento como SaaS [documento interno, 25-09-2026].